
**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
| **คำนำ** | **หน้า** |
| บทนำ | ๑-๒ |
| ส่วนที่ ๑สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต. | ๓-๑๗ |
| ส่วนที่ ๒ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๘-๒๖ |
| ส่วนที่ ๓การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ | ๒๗-๑๕๕ |
| ส่วนที่ ๔การติดตามประเมินผล | ๑๕๖-๑๖๐ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**บทนำ**

**๑.๑ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น**

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปีโดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาห้าปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดำเนินการทบทวนและดำเนินการจัดทำทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ

ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ

๒.โครงการ/กิจกรรมจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

###### **ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาโดยสรุป**

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ชัดเจน

๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี

๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**๑.๒วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๑.เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลามีความสอดคล้องและสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. เป็นขั้นตอนการนำโครงการต่างๆที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี

**๑.๓ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๑. คณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคม กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดร่างทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. คณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นอนุมัติร่างนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**๑.๔ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๑.ทำให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการพัฒนา

๒. เป็นเครื่องมือในการบริหารที่เป็นไปอย่างมีระบบ

๓.สามารถกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ

---------------------------------------

**ส่วนที่ ๑**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับการ

ยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

**๒.๑ สภาพทั่วไป**

**๒.๑.๑ ที่ตั้ง**

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหนองหงส์ มีระยะห่างจากอำเภอ ๑๙ กิโลเมตร

**๒.๑.๒ เนื้อที่**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว มีเนื้อที่ครอบคลุมทั้งตำบล มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒๘,๗๙๖ ไร่

**อาณาเขตติดต่อมีดังนี้**

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง

ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองขาม อำเภอจักรราช

พื้นที่ทั้งหมด สามารถใช้ประโยชน์ ดังนี้

พื้นที่ชุมชน เป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ

พื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ทำนา ไร่ สวน เป็นต้น


พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า

พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ฯลฯ

**๒.๑.๓ภูมิประเทศ**

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเรียบและที่ราบลุ่ม ลักษณะดินปนทราย ภูมิอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

แผนที่



น.ส.มารศรี เค้าไธสง

ปลัด อบต.

ด.ต.สมร ทัพศรีแก้ว

นายก อบต.

**๒.๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน**

**๒.๑.๔ จำวนหมู่บ้าน**

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีจำนวน๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านเสาเดียว

หมู่ที่ ๒ บ้านไทรงาม

หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศรีคูณ

หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพัฒนา

หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์

หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง

หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า

หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก

หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว

หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยก้อม

หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระคูณ

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่

หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาอุดม

หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไฮพัฒนา

**๒.๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในตำบล**

- จำนวนเทศบาล - แห่ง

**๒.๑.๖ ประชากร**

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน

๑. จำนวนประชากร ๖,๖๗๗ คน

- ชาย ๓,๓๗๑ คน

- หญิง ๓,๓๐๖ คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๕คน / ตารางกิโลเมตร

๒.จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๖๔๗ครัวเรือน

**ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **จำนวนประชากร** | | | จำนวน  ครัวเรือน | ชื่อผู้นำ |
| **ทั้งหมด**  **(คน)** | **ชาย** **(คน)** | **หญิง**  **(คน)** |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ | บ้านเสาเดียว  บ้านไทรงาม  บ้านโนนศรีคูณ  บ้านศรีพัฒนา  บ้านศรีสมบูรณ์  บ้านศรีบุญเรือง  บ้านหนองเต่า  บ้านไทรออ  บ้านหนองกก  บ้านนายาว  บ้านห้วยก้อม  บ้านสระคูณ  บ้านหนองไผ่  บ้านนาอุดม  บ้านหนองไฮพัฒนา | ๔๗๑  ๔๘๒  ๕๗๙  ๓๖๓  ๗๒๗  ๔๘๓  ๓๙๓  ๓๓๔  ๓๒๙  ๓๖๓  ๔๕๘  ๕๔๒  ๔๘๐  ๓๕๐  ๓๒๓ | ๒๔๐  ๒๔๒  ๓๐๕  ๑๗๐  ๓๗๒  ๒๔๘  ๑๙๘  ๑๗๒  ๑๖๙  ๑๗๕  ๒๒๓  ๒๗๖  ๒๓๕  ๑๘๑  ๑๖๕ | ๒๓๑  ๒๔๐  ๒๗๔  ๑๙๓  ๓๕๕  ๒๓๕  ๑๙๕  ๑๖๒  ๑๖๐  ๑๘๘  ๒๓๕  ๒๖๖  ๒๔๕  ๑๖๙  ๑๕๘ | ๑๒๑  ๑๒๐  ๑๕๐  ๙๙  ๑๗๙  ๑๓๐  ๙๔  ๗๗  ๗๗  ๘๐  ๑๐๘  ๑๔๙  ๑๐๓  ๘๕  ๗๕ | นายก้าน จันทร์ศิริสุข  นายวุฒินันท์ สมบูรณ์  นายอุไร ศรีนวลจันทร์  นายสันติภาพ ชวดไธสง  นายจรูญ กองกิจ  นายสุรพล สังข์รัมย์  นางสาวก่อ คำมูล  สิบเอกยุทธนา จงตั้งกลาง  นายบุญทัน แก้วคำหอม  นายดิเรก นนทะนำ  นายบุญมา คำสุวรรณ  นายทองดี นาราช  นางกัญญรัตน์ พลมาศ  นายทวี เพียงเกตุ  นายธงชัย พิมพ์ไธสง |
| **รวม** | | **๖,๖๗๗** | **๓,๓๗๑** | **๓,๓๐๖** | **๑,๖๔๗** |

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรอำเภอหนองหงส์

๒.๒สภาพทางเศรษฐกิจ

**๒.๒.๑อาชีพ**

อาชีพหลักของราษฎรในตำบลเสาเดียวคือ การทำนาข้าว

อาชีพรองคือการปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น การปลูกอ้อย ปลูกงา ปลูกมันสำปะหลังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและบริโภคในครัวเรือน

นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง แรงงานที่ใช้ในตำบลเสาเดียวในการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ใช้จากสมาชิกในครัวเรือนแต่ในบางครัวเรือนมีสมาชิกไม่เพียงพอกับการจ้างงานที่มีอยู่ในตำบลเข้าช่วยในฤดูกาลผลิตแล้วมีแรงงานว่างจากภาคเกษตร จะไปทำการรับจ้างแรงงานทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์และกรุงเทพมหานคร

๒.๒.๒**หน่วยธุรกิจในเขต อบต.**

- สถานีบริการน้ำมัน ๖ แห่ง

- โรงสี ๒๔ แห่ง

- ร้านค้า ๖๖ แห่ง

- โรงขนมจีน ๔ แห่ง

- ฟาร์มสุกร ๕ แห่ง

**๒.๓สภาพสังคม**

๒.๓.๑การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา ๗ แห่ง ( ขยายโอกาส ๒แห่ง )

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๕ แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำโรงเรียน ๗ แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ศูนย์ถ่ายทอดฯ , ๒ แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง

๒.๓.๒สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด ๕ แห่ง

- สำนักสงฆ์ ๓ แห่ง (บ้านไทรออ,หนองเต่า,เสาเดียว)

๒.๓.๓การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

- คลินิค ๑

๒.๓.๔ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- รถน้ำดับเพลิง ๑ คัน

สถิติ จำนวนอาชญากรรมประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเภท** | **พ.ศ. ๒๕๖๓ (ราย)** |
| ๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  ๒. คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ  ๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  ๔. คดีความผิดที่น่าสนใจพิเศษ  ๕. (รัฐเป็นผู้เสียหาย)  ๖. คดีอื่นๆ | -  -  -  -  ๙  ๒ |
| **รวม** | **๑๑** |

\*\*ที่มา :สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหงส์

๒.๔การบริการพื้นฐาน

๒.๔.๑การคมนาคม

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๖๖สภาพถนนลาดยางจากอำเภอลำปลายมาศ- อำเภอหนองกี่

ถนนรพช. หมายเลข นม. ๓๐๑๓แยกทางหลวงแผ่นดิน ถนนหมายเลข ๒๑๖๖ที่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖

ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาถนนหมายเลข

นม.๓๐๓๗บ้านโนนศรีคูณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ เพื่อไปอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา

การเดินทางมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้ดังนี้

อบต.เสาเดียว - อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๖๒กิโลเมตร

อบต.เสาเดียว - อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๑๙กิโลเมตร

อบต.เสาเดียว - อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๓๐กิโลเมตร

อบต.เสาเดียว - อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๒๘กิโลเมตร

อบต.เสาเดียว - อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๑๔กิโลเมตร

อบต.เสาเดียว - อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๒๙กิโลเมตร

๒.๔.๒การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง

๒.๔.๓การไฟฟ้า

- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

๒.๔.๔การสาธารณูปโภค

- ระบบประปาในตำบลเสาเดียวประปาหมู่บ้านจำนวน๑๐แห่ง

๒.๔.๕แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย ๒ แห่ง

- บ่อน้ำตื้น ๖แห่ง

- บ่อบาดาล(บ่อโยก) ๒๔ แห่ง

**๒.๔.๖ ภูมิอากาศ**

๑. ภูมิอากาศปี๒๕๕๗

๑.๑อุณหภูมิสูงสุด๔๐.๑องศาเซลเซียสต่ำสุด๑๐.๗ องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมี.ค.-มิ.ย. ๒๙.๔องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนก.ค.-ต.ค. ๒๗.๗องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพ.ย.-ก.พ. ๒๔.๗องศาเซลเซียส

๑.๒ ปริมาณฝนรวมทั้งปี ๑,๓๓๐.๕มิลลิเมตร

จำนวนวันที่ฝนตกทั้งปี ๑๐๘วัน

ปริมาณน้ำฝนสูงสุด ๓๑๕.๙มิลลิเมตรเดือน สิงหาคม  
ปริมาณน้ำฝนต่ำสุด ๓.๔ มิลลิเมตรเดือน กุมภาพันธ์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนมี.ค.-มิ.ย. ๑๑๑.๖มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนก.ค.-ต.ค. ๒๑๖.๓ มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนพ.ย.-ก.พ. ๗.๓ มิลลิเมตร

๑.๓ทิศทางลมในแต่ละฤดู

ฤดูหนาว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ฤดูร้อน ทิศใต้และมีลมแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู

ฤดูฝน ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ( นางรอง )

**๒.๕ข้อมูลอื่นๆ**

๒.๕.๑ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองหว้า กำลังพิจารณาดำเนินการปรับปรุง ให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวและสถานที่ออกกำลังกาย มีพื้นที่ประมาณ ๑๘๐ไร่

๒.๕.๒มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน ๑รุ่น ๑๔๐คน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๒รุ่น ๑๘๐คน

- ตำรวจบ้าน ๑รุ่น๑๐๐คน

- อื่น ๆ อ.ย. อาหารและยา ๑รุ่น ๕คน

**๒.๖ศักยภาพในตำบล**

๒.๖.๑ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ประกอบด้วย

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกสภาอบต.ที่ประชาชนเลือกตั้ง จำนวน หมู่บ้านละ๒คน

รวม ๓๐คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ปี

- คณะผู้บริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล๑คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล๒คนและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล๑คน

**ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่**

- มีแหล่งน้ำได้แก่ คลองตะโก ม.๑,คลองวัดป่าเหนือม.๒ ,สระน้ำหนองไทรงาม ม.๒ ,

สระหนองแสง ม.๒ , หนองหว้า ม.๓ , คลองอีสานเขียว ม.๔ , สระน้ำหนองตาป๊อก ม.๔ , ลำห้วยศรีพัฒนา ม.๔, สระน้ำหนองจิกม.๕ ,สระโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ม.๕ , สระศรีสมบูรณ์ม.๕,คลองหนองไผ่น้อย ม.๗,

สระหนองเต่าม.๗ ,สระสี่เหลี่ยม ม.๗ , หนองทำนบใหม่ม.๘ , หนองหว้า ม.๘, หนองคูในม.๘ ,หนองน้ำบ้านหนองกกม.๙ , ลำห้วยลำนาลาว ม.๙ , หนองนายาว ม.๑๐,ลำห้วยคลองตะโก ม.๑๒ , สระหนองตลาด ม.๑๒ , คลองอีสานเขียว ม.๑๓ , สระน้อย ม.๑๔และหนองแดง ม.๑๕

ทำให้ประชาชนยังสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ มีพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ชุมชนโดยส่วนมากมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการประสานงานราชการเป็นอย่างดี

กรอบอัตรากำลังของอบต.เสาเดียว แบ่งส่วนการบริหารงานต่าง ๆ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วน** | **จำนวนพนักงานส่วนตำบล ระดับ** | | | | | | | | | **จำนวนลูกจ้าง** | | | **รวม** |
| ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | รวม | ประจำ | ชั่วคราว | ภารกิจ |
| สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนสวัสดิการสังคม  ส่วนสาธารณสุข  ส่วนการเกษตร | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  ๖  -  -  - | ๑  -  -  -  -  -  - | ๒  ๒  ๒  -  ๑  -  - | ๓  -  -  ๑  ๑  ๑  - | ๑  ๑  ๑  -  -  -  - | ๑  -  -  -  -  -  - | ๘  ๓  ๔  ๗  ๒  ๑  - | ๑  ๑  -  -  -  -  - | ๑  -  -  ๑  -  -  - | ๒  ๑  -  ๒  -  -  - | ๕  ๒  ๓  -  -  - |
| **รวม** | **-** | **-** | **๖** | **๑** | **๗** | **๖** | **๓** | **๑** | **๒๕** | **๒** | **๒** | **๕** | **๑๐** |

**รวม**

- พนักงานส่วนตำบล ๒๕คน

- ลูกจ้างประจำ ๒ คน

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ๖ คน

- พนักงานจ้างทั่วไป ๕คน

**รวมทั้งหมด** ๓๙คน

**ระดับการศึกษาของบุคลากร**

ประถมศึกษา ๑ คน

มัธยมศึกษา ๒คน

อาชีวศึกษา ๒คน

ปริญญาตรี ๒๕คน

ปริญญาโท ๖คน

**๒.๖.๒การคลังของท้องถิ่น**

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นรายได้จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสะสม ย้อนหลัง ๓ ปี

**รายรับของ อบต.**

สถิติรายรับของ อบต.เสาเดียว ปี ๒๕62 –๒๕64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวด/ประเภท** | **ปี ๒๕62** | **ปี ๒๕63** | **ปี ๒๕64** |
| หมวดภาษีอากร  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  หมวดรายได้จากทุน  รวมรายได้จัดเก็บเอง  รายได้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  หมวดภาษีจัดสรร  รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วอุดหนุนให้อปท.  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. | ๑57,620.43  30,271.20  ๒70,106.78  6,934.84  1,621.00  466,554.25  -  18,801,668.87  18,801,668.87  -  22,182,608.00  22,182,608.00 | 250,500.00  45,700.00  247,000.00  16,500..00  0.00  559,700.00  -  18,341,000.00  18,341,000.00  -  24,099,300.00  24,099,300.00 | 112,000.00  38,972.00  272,000.00  16,500.00  2,000.00  441,472.00  -  19,396,000.00  19,396,000.00  -  24,162,528.00  24,162,528.00 |
| **รวม** | **41,450,831.12** | **43,000,000.00** | **44,000,000.00** |

**รายจ่ายของ อบต.**

สถิติรายจ่ายของ อบต. เสาเดียว ปีงบประมาณ ๒๕62–๒๕64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวด/ประเภท** | **ปี ๒๕62** | **ปี ๒๕63** | **ปี ๒๕64** |
| งบกลาง  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบลงทุน  งบรายจ่ายอื่น  งบเงินอุดหนุน  รวมรายจ่ายจากงบประมาณ | 11,568,735.00  13,132,709.00  5,281,724.64  1,477,640.00  288,000.00  2,000,500.00  33,749,308.64 | 12,801,876.00  15,700,058.00  7,839,966.00  4,560,100.00  15,000.00  2,083,000.00  43,000,000.00 | 12,843,724.00  16,120,235.00  8,166,041.00  4,700,000.00  15,000.00  2,155,000.00  44,000,000.00 |
| **รวม** | 33,749,308.64 | 43,000,000.00 | 44,000,000.00 |

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา**

๓.๑ สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา (๒๕63)

**รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)**

**รายงานความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

..............................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/จำนวนงบประมาณ(บาท)** | **บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(หน้า)** | **บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563**  **(หน้า)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 30,000.- | 132 | 98 |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 300,000.- | 133 | 98 |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปียมหาราช ฯลฯ เป็นต้น 10,000.- | 122 | 96 |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง 4,500.- | - | 105 |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 30,000.- | 132 | 99 |  |
| 6 | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 100,000.- | - | 105 |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง 15,000.- | - | 106 |  |
| 8 | จัดซื้อโพเดียม จำนวน 1 ตัว 4,500.- | - | 106 |  |
| 9 | จัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 17,000.- | - | 107 |  |
| 10 | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 6 เครื่อง 4,200.- | - | 108 |  |
| 11 | อุดหนุนรัฐพิธีที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ ตามโครงการจัดงาน  รัฐพิธีอำเภอหนองหงส์ 25,000.- | 122 | 109 |  |
| 12 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ โครงการป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 10,000.- | 113 | 124 |  |
| 13 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 2,600.- | - | 116 |  |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 300,000.- | 133 | 115 |  |
| 15 | จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง 4,000.- | - | 116 |  |
| 16 | โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ 30,000.- | 40 | 123 |  |
| 17 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร 20,000.- | 40 | 123 |  |
| 18 | จัดซื้อวัสดุดับเพลิง 30,000.- | - | 125 |  |
| 19 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด  โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 46,000.- | 92 | 148 |  |
| 20 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.- | 116 | 136 |  |

**รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)**

**รายงานความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/จำนวนงบประมาณ(บาท) | **บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(หน้า)** | **บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563**  **(หน้า)** | หมายเหตุ |
| 21 | ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง และโรงเรียน(สพฐ.)  จำนวน7 แห่ง 2,414,000.- | 116 | 140 |  |
| 22 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้งการคัดแยกขยะและการ  กำจัดขยะอย่างถูกวิธี 150,000.- | 125 | 150 |  |
| 23 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 108,000.- | 114 | 159 |  |
| 24 | จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 108,000.- | 114 | 159 |  |
| 25 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 120,000.- | 112 | 192 |  |
| 26 | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเสาเดียว  80,000.- | 119 | 159 |  |
| 27 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 30,000.- | 113 | 160 |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้  เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ  เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000.- | 112 | 160 |  |
| 30 | ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว 1,096,066.- | 116 | 149 |  |
| 31 | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 238,000.- | 116 | 137 |  |
| 32 | ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว 453,300.- | 89 | 168 |  |
| 33 | ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1-15 170,000.- | 89 | 169 |  |
| 34 | ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 10,000.- | 119 | 170 |  |
| 35 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) 158,200.- | 117 | 137 |  |
| 36 | ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด) 16,000.- | 116 | 138 |  |
| 37 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,328,400.- | 111 | 191 |  |
| 38 | เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000.- | 111 | 191 |  |

**รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)**

**รายงานความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

..............................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/จำนวนงบประมาณ(บาท)** | **บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(หน้า)** | **บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563**  **(หน้า)** | **หมายเหตุ** |
| 39 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000.- | 111 | 191 |  |
| 40 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเสาเดียวสัมพันธ์ 120,000.- | 121 | 172 |  |
| 41 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000.- | 119 | 174 |  |
| 42 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000.- | 119 | 173 |  |
| 43 | โครงการมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว อำเภอหนองหงส์ 50,000.- | 122 | 174 |  |
| 44 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000.- | 123 | 175 |  |
| 45 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 200,000.- | 87 | 168 |  |
| 46 | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60,000.- | 127 | 188 |  |
| 47 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10,000.- | 125 | 190 |  |
| 48 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 188,995.- | - | 192 |  |
| 49 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 99,600.- | 135 | 134 |  |
| 50 | จ้างเหมาเวรยาม 99,600.- | 135 | 135 |  |
| 51 | จ้างเหมาที่ปรึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อปท. 15,000.- | 41 | 108 |  |
| 52 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 30,000.- | 112 | 192 |  |
| 53 | โครงการรณรงค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลเสาเดียว 15,000.- | 92 | 149 |  |
| 54 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (สัญจร) 10,000.- | 90 | 171 |  |
| 55 | จัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง ยุงลาย 25,000.- | 108 | 151 |  |
| 56 | จัดซื้อทรายอะเบท 45,000.- | 108 | 151 |  |

**รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)**

**รายงานความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

..............................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/จำนวนงบประมาณ(บาท) | **บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(หน้า)** | **บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563**  **(หน้า)** | หมายเหตุ |
| 57 | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 45,700.- | 92 | 151 |  |
| 58 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-15 ตำบลเสาเดียวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 300,000.- | 109 | 152 |  |
| 59 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 17,000.- | - | 157 |  |
| 60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรออ หมู่ที่ 8 84,000.- | 67 | 177 |  |
| 61 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรออ หมู่ที่ 8 316,000.- | 67 | 178 |  |
| 62 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 669,000.- | 65 | 178 |  |
| 63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 119,000.- | 71 | 179 |  |
| 64 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 254,000.- | 71 | 180 |  |
| 65 | เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12  341,000.- | 71 | 181 |  |
| 66 | เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6  359,000.- | 65 | 181 |  |
| 67 | เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  388,000.- | 64 | 182 |  |
| 68 | เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายาว หมู่ที่ 10  695,000.- | 68 | 182 |  |
| 69 | เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในองค์การบริหาร  ส่วนตำบลเสาเดียว 438,000.- | 64 | 183 |  |
| 70 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งการก่อสร้าง 50,000.- | 114 | 183 |  |
| 71 | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ 89,000.- | 130 | - | รายการโอน |
| 72 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 90,000.- | 42 | - | จ่ายขาด |

**รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)**

**รายงานความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/จำนวนงบประมาณ(บาท) | **บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(หน้า)** | **บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563**  **(หน้า)** | หมายเหตุ |
| 73 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 189,000.- | 62 | - | จ่ายขาด |
| 74 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 240,000.- | 63 | - | จ่ายขาด |
| 75 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 140,000.- | 63 | - | จ่ายขาด |
| 76 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 163,000.- | 68 | - | จ่ายขาด |
| 76 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านนายาว หมู่ที่ 10 189,000.- | 69 | - | จ่ายขาด |
| 77 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 140,000.- | 5 | - | จ่ายขาด |
| 78 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 300,000 | 5 | - | จ่ายขาด |
| 79 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 300,000 | 5 | - | จ่ายขาด |
| 80 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 170,000 | 5 | - | จ่ายขาด |
| 81 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 445,000 | 63 | - | จ่ายขาด |
| 82 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 430,000 | 66 | - | จ่ายขาด |
| 83 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 370,000 | 67 | - | จ่ายขาด |
| 84 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 150,000 | 70 | - | จ่ายขาด |
| 85 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 490,000 | 70 | - | จ่ายขาด |
| 86 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 490,000 | 71 | - | จ่ายขาด |
| 87 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 380,000 | 73 | - | จ่ายขาด |
| 88 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 15 160,000 | 5 | - | จ่ายขาด |
| 89 | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 36,000 | 60 | - | จ่ายขาด |
| 90 | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 148,000 | 65 | - | จ่ายขาด |
| 91 | ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 70,000 | 82 | - | จ่ายขาด |
| 92 | ขุดลอกสระน้ำหนองตาป๊อก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 490,000 | 83 | - | จ่ายขาด |
| 93 | ขุดลอกสระหนองตลาด บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 431,000 | 84 | - | จ่ายขาด |
| 94 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 473,300 | 6 | - | รายการโอน |
| 95 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 500,000 | 4 | - | รายการโอน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงาน** | **เฉพาะโครงการที่บรรจุในปี 2563** | **จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการหรือจะดำเนินการตามข้อบัญญัติ พ.ศ.2563** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | **หมายเหตุ** |
| **อบต. เสาเดียว** | **152** | **95** | **62.50** |  |

**๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา**

๓.๒.๑การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดแข็ง** | **จุดอ่อน** |
| **๑. ระบบการบริหาร**  - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน  - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  **๒. ระบบข้อมูล**  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ  **๓. อัตรากำลัง** (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ  หน้าที่  - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  - มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง  **๔. การเงิน/งบประมาณ**  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  **๕. ศักยภาพของชุมชน**  - มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มสตรีแม่บ้าน | **๑. ระบบการบริหาร**  - กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้  ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน  - พื้นที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง  - ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประ-สิทธิผลเท่าที่ควร  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม  **๒. ระบบข้อมูล**  - ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล  **๓.อัตรากำลัง** (พนักงาน/ลูกจ้าง)  - มีบุคลากรไม่เพียงพอ  - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป  - บุคคลากรขาดประสบการณ์และความรู้  ความเข้าใจในการทำงาน  **๔. การเงิน/งบประมาณ**  - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  **๕. ศักยภาพของชุมชน**  - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง |

**โอกาสการพัฒนาในอนาคต**

- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล

- การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล

- การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

- พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว เอื้อต่อการพัฒนา

**ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด**

-กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

-การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ

- ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่บุคลากรมีน้อยและมีไม่ความรู้ด้านในการปฏิบัติหน้าที่งานที่ ได้รับถ่ายโอน

-------------------------------------

**ส่วนที่ ๒**

**ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**“ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”**

**พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมอนามัยชุมชน ควบคุมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๙. บริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการครอบคลุมและทั่วถึง
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
5. ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
7. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ชุมชนมีความเข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง

๑.๒ รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๒.๒ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

๒.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

๒.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

๓.๑พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ

๓.๒ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

๓.๓ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน

๔.๒ นำบริการไปสู่ประชาชนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

๕.๑สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

๖.๑ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

๗.๑ส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร ประกอบด้วยแนวทาง

การพัฒนาดังนี้

๘.๑พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๘.๒พัฒนาบุคลากร

๘.๓ปรับปรุงและพัฒนารายได้

๘.๔ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์**

**วิสัยทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์**

**“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”**

**“พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์”**

“สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากไหม การค้าชายแดน พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน”

จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๔ ยุทธศาสตร์ดังนี้ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

**เป้าประสงค์**

“สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน”

**กลยุทธ์**

๑.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงข่ายคมนาคม

๒.พัฒนาตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก เชื่อมโยงอารยธรรมขอมและสินค้า OTOP

๓.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

๔.พัฒนาการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย

**เป้าประสงค์**

“สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตรปลอดภัย”

**กลยุทธ์**

๑.ส่งเสริมการจัดทำ Zoning การผลิตสินค้าการเกษตร

๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

๓.ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

๔.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานภาคเกษตร กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาไหมพื้นบ้านสู่สากล

**เป้าประสงค์**

“สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ไหม”

**กลยุทธ์**

๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล

๔.จัดระบบการบริหารจัดการพัฒนาหม่อนไหมเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาคุณภาพชีวิต

**เป้าประสงค์**

“เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”

**กลยุทธ์**

๑.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.รณรงค์ส่งเสริมแรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม

๓.ส่งเสริมการออมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

๔. พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและห่างไกลยาเสพติด

๕. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**เป้าประสงค์**

“รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

**กลยุทธ์**

๑.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

๕. การบริหารจัดการขยะ (โดยการคัดแยกและลดปริมาณขยะในระดับชุมชน/พลังงานทดแทน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖พัฒนาการบริการภาครัฐและเอกชน

**เป้าประสงค์**

“เพื่อสร้างความพึงพอใจและไว้วางใจแก่ประชาชน ตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชน”

**กลยุทธ์**

๑.พัฒนาระบบการให้บริการ

๒.เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการ

๓.พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๔. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดสมรรถนะสูง**ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสาเดียวไว้ ดังนี้

1. **นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

๑.๑สร้างและบำรุงถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลัก ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพาณิชย์ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่

๑.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยสร้างระบบประปาที่อ่างเก็บน้ำหนองหว้าพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำทุกหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบ ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน

๑.๓ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

๑.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสาเดียว

๑.๕ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียวให้ครอบคลุมและทั่วถึง

**๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทางดังนี้

๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง

ส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

๒.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

**๓. นโยบายด้านสังคม**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตำบลเสาเดียวเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล

๓.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

๓.๕ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

๓.๖ ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม

๓.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

๓.๘ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๓.๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลเสาเดียวมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล

๔.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเสาเดียวมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ

๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเสาเดียว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

๔.๕ ส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

๔.๖ การพัฒนาจัดสร้างที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล

๔.๗ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดโดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ์

**๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

๕.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ

๕.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

๕.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล

๕.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลเสาเดียว เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุขนบธรรมเนียมประเพณี

๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.๙ สนับสนุนให้มีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีและมีความสมานท์สามัคคี

**๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่อ เอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

๖.๑ รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน

๖.๒ สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลให้เป็นชุมชนน่าอยู่

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัด

มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลเสาเดียว”

๗.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่ง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

๗.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ

๗.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

๗.๖ เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๗.๗ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเสาเดียว ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

๗.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

๗.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง

๗.๑๐ พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

๗.๑๑ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

๗.๑๒ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวให้มีมาตรฐาน พร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ

๗.๑๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลเสาเดียว

**สรุปแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์**

**และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์**

·       **วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)**

“เป็นสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง  
             อารยธรรมขอม”

·       **เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals)**

“สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง”

·       **ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)**

1.      สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.      บ้านเมืองน่าอยู่

3.      การท่องเที่ยว

·       **ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด (Strategies)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร

                   1.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ

                   1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

                   1.4 ส่งเสริมด้านการตลาด

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  บ้านเมืองน่าอยู่

                   2.1 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ

                   2.2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี

                   2.3 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                   2.4 ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การท่องเที่ยว

3.1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.2  พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

3.3  พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

·       **ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของจังหวัด**

การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ)

1.    การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

2.    การลดต้นทุนการผลิต

3.    การเพิ่มรายได้

4.    คุณภาพที่ได้มาตรฐาน

การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง)

5.    การเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

6.    ผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้น

7.    เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8.    จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น

9.    มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น

10. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล

11.  จำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหรือเฉพาะด้าน  
เพิ่มขึ้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                   12. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

13. จำนวนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคน ต่อวัน เพิ่มขึ้น

14. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเดิม

15. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

16. กิจกรรม MICE ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ

17. สินค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มกีฬา Sport

18. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

19. จำนวนที่พักและห้องพักที่ได้มาตรฐาน จำนวนเพิ่มขึ้น

20. ธุรกิจนำเที่ยวและจำนวนมัคคุเทศก์มีคุณภาพและจำนวนเพิ่มขึ้น

       21. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น ภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579

ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับสรุปย่อ ที่เผยแพร่ต่อประชาชน มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๑.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่  - ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนลาดยาง  -ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนคันดิน  -ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  -ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก  -ก่อสร้าง/ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล.  -ขยายเขต/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  -ก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบน้ำประปาผิวดิน  -ขุดเจาะ/ซ่อมแซมบ่อบาดาล  -ก่อส้างขุดลอก/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ  -ล้อมรั้ว/ศาลาประชาคม  -ค่าบริการคู่สายโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ต  -ค่าบริการพื้นที่เวปไซต์  -จัดทำผังเมืองรวม  -ขุดลอกแนวกั้นที่สาธารณประโยชน์  -สำรวจรังวัดแนวที่สาธารณะประโยชน์  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล | 22  10  11  21  13  11  2  1  5  1  23  1  1  1  1  1  1  1 | 38,478,000  28,400,000  3,943,000  5,027,300  6,498,000  6,037,000  1,300,000  1,500,000  21,350,000  50,000  46,407,800  150,000  150,000  10,000  500,000  600,000  100,000  500,000 | 11  5  8  12  7  9  2  1  1  1  7  -  1  1  1  1  1  1 | 11,171,000  1,250,000  1,861,000  2,703,000  2,500,0000  4,533,750  1,300,000  1,500,000  1,400,000  50,000  2,045,000  -  150,000  10,000  500,000  600,000  100,000  500,000 | 3  3  3  7  5  5  2  1  1  1  5  -  1  1  1  1  1  1 | 4,350,000  950,000  723,000  950,000  ๕43,000  943,000  1,300,000  1,500,000  1,400,000  50,000  3,315,000  -  150,000  10,000  500,000  600,000  100,000  500,000 | 3  2  2  4  5  2  2  1  1  1  5  -  1  1  1  1  1  1 | 4,350,000  789,000  329,280  550,000  547,830  850,000  1,300,000  1,500,000  1,400,000  50,000  3,315,000  -  150,000  10,000  500,000  600,000  100,000  500,000 | 3  2  2  4  5  2  2  1  1  1  5  -  1  1  1  1  1  1 | 4,350,000  789,000  329,280  550,000  547,830  850,000  1,300,000  1,500,000  1,400,000  50,000  3,315,000  -  150,000  10,000  500,000  600,000  100,000  500,000 | 42  22  26  48  35  29  10  5  9  5  45  1  5  5  5  5  5  5 | 58,349,000  31,389,280  6,856,280  9,230,300  10,088,830  12,363,750  5,200,000  6,000,000  25,550,000  200,000  55,082,800  150,000  600,000  40,000  2,000,000  2,400,000  400,000  2,000,000 |
| **รวม** | **127** | **161,001,100** | **70** | **54,673,750** | **42** | **17,884,000** | **34** | **16,841,110** | **34** | **16,841,110** | **307** | **227,900,240** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๑.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่  -รณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ  -ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  -พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล(หน่วยกู้ชีพ)  -ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย  -จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล(รถกู้ชีพกู้ภัย)  -ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -จัดกิจกรรม/สนับสนุน/อปท./ส่วนราชการอื่น/กลุ่ม/องค์กร/กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามมติและนโยบายต่างๆ | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 90,000  200,000  ๒0,000  50,000  20,000  1,500,000  50,000  120,000 | 1  1  1  1  1  -  1  1 | 90,000  200,000  ๒0,000  50,000  20,000  -  50,000  120,000 | 1  1  1  1  1  -  1  1 | 90,000  200,000  ๒0,000  50,000  20,000  -  50,000  120,000 | 1  1  1  1  1  -  1  1 | 90,000  200,000  ๒0,000  50,000  20,000  -  50,000  120,000 | 1  1  1  1  1  -  1  1 | 90,000  200,000  ๒0,000  50,000  20,000  -  50,000  120,000 | 5  5  5  5  5  1  5  5 | 126,000  1,000,000  ๑00,000  250,000  100,000  1,500,000  250,000  600,000 |
| **รวม** | **8** | **1,930,000** | **7** | **430,000** | **7** | **430,000** | **7** | **430,000** | **7** | **430,000** | **36** | **3,926,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  -ส่งสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  -ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  -ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว  -สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำปล  -ตรวจสุขภาพประจำปี  -พัฒนาศักยภาพอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  -หน้าบ้านหน้ามอง | 1  1  1  1  1  1  1 | 225,000  100,000  100,000  120,000  50,000  250,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 225,000  100,000  100,000  120,000  50,000  250,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 225,000  100,000  100,000  120,000  50,000  250,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 225,000  100,000  100,000  120,000  50,000  250,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 225,000  100,000  100,000  120,000  50,000  250,000  50,000 | 5  5  5  5  5  5  5 | 1,125,000  500,000  500,000  600,000  250,000  1,250,000  250,000 |
| **รวม** | **7** | **895,000** | **7** | **895,000** | **7** | **895,000** | **7** | **895,000** | **7** | **895,000** | **35** | **4,475,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  -สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  -สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  -สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  -จัดวื้อผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน  -อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอหนองหงส์โครงการสนับสนุนกิจการกาชาดในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา  -อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  -สงเคราะห์ครอบครัวเด็กและเยาวชน สตรีผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  -ตรวจสุขภาพและติดตามดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน  -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์  -สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  -ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  -อบรมกฎหมายจราจรสำหรับประชาชน  -ตรวจสารเสพติด  -จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  -ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา  -อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 7,060,800  4,800,000  84,000  50,000  5,000  10,000  50,000  20,000  30,000  40,000  70,000  20,000  20,000  15,000  40,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 7,060,800  4,800,000  84,000  50,000  5,000  10,000  50,000  20,000  30,000  40,000  70,000  20,000  20,000  15,000  40,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 7,060,800  4,800,000  84,000  50,000  5,000  10,000  50,000  20,000  30,000  40,000  70,000  20,000  20,000  15,000  40,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 7,060,800  4,800,000  84,000  50,000  5,000  10,000  50,000  20,000  30,000  40,000  70,000  20,000  20,000  15,000  40,000  50,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 7,060,800  4,800,000  84,000  50,000  5,000  10,000  50,000  20,000  30,000  40,000  70,000  20,000  20,000  15,000  40,000  50,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 28,243,200  19,200,000  420,000  250,000  25,000  50,000  250,000  100,000  150,000  200,000  350,000  100,000  100,000  750,000  200,000  250,000 |
| **รวม** | **16** | **12,239,800** | **16** | **12,239,800** | **16** | **12,239,800** | **16** | **12,239,800** | **16** | **12,239,800** | **80** | **48,959,200** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  -อบรมเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  -ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  -ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชน  -จัดกิจกรรม/สนับสนุน/อปท./ส่วนราชการอื่น/กลุ่ม/องค์กร/กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามมติและนโยบายต่างๆ  -ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยกาสและประชาชนทั่วไป  -สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน  -สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  -สนับสนุนกลุ่ม อสม.  -สนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 50,000  40,000  10,000  170,000  50,000  50,000  50,000  50,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 50,000  40,000  10,000  170,000  50,000  50,000  50,000  50,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 50,000  40,000  10,000  170,000  50,000  50,000  50,000  50,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 50,000  40,000  10,000  170,000  50,000  50,000  50,000  50,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 50,000  40,000  10,000  170,000  50,000  50,000  50,000  50,000  20,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 250,000  200,000  50,000  850,000  250,000  250,000  250,000  250,000  100,000 |
| **รวม** | **9** | **490,000** | **9** | **490,000** | **9** | **490,000** | **9** | **490,000** | **9** | **490,000** | **45** | **2,450,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษากีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  -สนับสนุนอาหารเสริมนม  -สนับสนุนอาหารกลางวัน  -จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  -อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป  -ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน  -เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  -จัดตั้งห้องสมุดศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลเสาเดียว  -เสริมสร้างพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  -รถรับส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,082,654  1,836,000  100,000  200,000  100,000  30,000  100,000  3,000,000  60,000  50,000  500,000  10,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -  1  1 | 1,082,654  1,836,000  100,000  200,000  100,000  30,000  100,000  3,000,000  60,000  50,000  -  10,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -  1  1 | 1,082,654  1,836,000  100,000  200,000  100,000  30,000  100,000  3,000,000  60,000  50,000  -  10,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -  1  1 | 1,082,654  1,836,000  100,000  200,000  100,000  30,000  100,000  3,000,000  60,000  50,000  -  10,000  20,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -  1  1 | 1,082,654  1,836,000  100,000  200,000  100,000  30,000  100,000  3,000,000  60,000  50,000  -  10,000  20,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  1  5  5 | 5,413,270  9,170,000  500,000  1,000,000  500,000  150,000  500,000  15,000,000  300,000  250,000  500,000  50,000  200,000 |
| **รวม** | **13** | **7,088,654** | **12** | **6,588,654** | **12** | **6,588,654** | **12** | **6,588,654** | **12** | **6,588,654** | **61** | **26,854,616** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษากีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  -อุดหนุนอำเภอหนองหงส์โครงการจัดงานรัฐพิธี งานสาธารณกุศล  -จังานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี  -จัดกิจกรรมเทอดทูนสถาบันสำคัญของชาติ  -จัดงานประเพณีลอยกระทง  -สนับสนุนงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  -โครงการจัดงานประเพณี “หอมแดงแข่งเรือยาวชาวอำเภอหนองหงส์”  -อุดหนุนอำเภอหนองหงส์งานประเพณี “หอมแดงแข่งเรือยาวชาวอำเภอหนองหงส์”  -จัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  -อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  -ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  70,000  50,000  100,000  10,000  50,000  50,000  100,000  10,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  70,000  50,000  100,000  10,000  50,000  50,000  100,000  10,000  100,00 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  70,000  50,000  100,000  10,000  50,000  50,000  100,000  10,000  100,00 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  70,000  50,000  100,000  10,000  50,000  50,000  100,000  10,000  100,00 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  70,000  50,000  100,000  10,000  50,000  50,000  100,000  10,000  100,00 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 75,000  350,000  250,000  500,000  50,000  250,000  250,000  500,000  50,000  500,000 |
| **รวม** | **10** | **555,000** | **10** | **555,000** | **10** | **555,000** | **10** | **555,000** | **10** | **555,000** | **50** | **2,775,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษากีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  -จัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1-15  -แข่งขันกีฬาฟุตบอล  -แข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์  -ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข้งขันกีฬา  -จัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์โครงการแข่งขันกีฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทาน  -ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๕  -สนับสนุนกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลเสาเดียว  -สร้างสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ  -ส่งเสริมการออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)  -ฝึกทักษะการเล่นกีฬา | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  100,000  100,000  80,000  10,000  10,000  1,000,000  40,000  500,000  20,000  60,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  100,000  100,000  80,000  10,000  10,000  1,000,000  40,000  500,000  20,000  60,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  100,000  100,000  80,000  10,000  10,000  1,000,000  40,000  500,000  20,000  60,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  100,000  100,000  80,000  10,000  10,000  1,000,000  40,000  500,000  20,000  60,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  100,000  100,000  80,000  10,000  10,000  1,000,000  40,000  500,000  20,000  60,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 500,000  500,000  500,000  400,000  50,000  50,000  5,000,000  200,000  2,500,000  100,000  300,000 |
| **รวม** | **11** | **2,020,000** | **11** | **2,020,000** | **11** | **2,020,000** | **11** | **2,020,000** | **11** | **2,020,000** | **55** | **10,100,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน  -ส่งเสริมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา  -ก่อสร้างศาลาประชาคม  -ฝึกอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนทั่วไป  -จัด อบตเคลื่อนที่ (สัญจร)  -ติดตั้ง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าง  -ติดตั้งเสียงตามสาย | 1  1  1  1  1  1 | 50,000  500,000  50,000  100,000  300,000  500,000 | 1  -  1  1  1  1 | 50,000  -  50,000  100,000  300,000  500,000 | 1  -  1  1  1  1 | 50,000  -  50,000  100,000  300,000  500,000 | 1  -  1  1  1  1 | 50,000  -  50,000  100,000  300,000  500,000 | 1  -  1  1  1  1 | 50,000  -  50,000  100,000  300,000  500,000 | 5  1  5  5  5  5 | 250,000  500,000  250,000  500,000  1,500,000  2,500,000 |
| **รวม** | **6** | **1,500,000** | **5** | **1,000,000** | **5** | **1,000,000** | **5** | **1,000,000** | **5** | **1,000,000** | **26** | **5,500,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า  -ปลูกป่าทดแทน  -กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ  -จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย  -การบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 1  1  1  1  1 | 30,000  50,000  100,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 30,000  50,000  100,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 30,000  50,000  100,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 30,000  50,000  100,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 30,000  50,000  100,000  100,000  100,000 | 5  5  5  5  5 | 150,000  250,000  500,000  500,000  500,000 |
| **รวม** | **5** | **380,000** | **5** | **380,000** | **5** | **380,000** | **5** | **380,000** | **5** | **380,000** | **25** | **1,900,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  -การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่ตาไทรงาม | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 5 | 500,000 |
| **รวม** | **1** | **100,000** | **1** | **100,000** | **1** | **100,000** | **1** | **100,000** | **1** | **100,000** | **5** | **500,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  -ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  -ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  -สนับสนุน/ปรับปรุงศูนยืถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  -อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -สนับสนุนกองทุนเมล้ดข้าวพันธุ์ดี  -ส่งเสริมพันธุ์พืช | 1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  50,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  50,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 100,00  50,000  50,000  100,000  50,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  50,000  100,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  50,000  100,000  100,000 | 5  5  5  5  5  4  5 | 500,000  250,000  250,000  500,000  250,000  500,000  500,000 |
| **รวม** | **7** | **550,000** | **7** | **550,000** | **7** | **550,000** | **7** | **550,000** | **7** | **550,000** | **35** | **2,750,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม 5 ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | จำนวน  โครงการ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  -ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม/ปรับปรุงภูมิทัศน์ เสาธง อาคารสำนักงาน ศูนย์ อปพร.กำแพง ถมที่ดิน ที่ทำการ อบต.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ก่อสร้างรั้ว กำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอบต.  -ติดตั้งเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศรีคูณ  -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.  -ก่อสร้างต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -ติดเหล็กดัดริมหน้าต่างอาคารสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  -ติดผ้าม่านประตูหน้าต่างอาคารสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  -ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา อปท.ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน และลูกจ้าง  -ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน และลูกจ้าง  -ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน และลูกจ้าง  -ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  -ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน และลูกจ้าง | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 236,800  900,000  60,000  150,000  200,000  200,000  15,000  30,000  350,000  20,000  20,000  30,000  125,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 236,800  900,000  60,000  150,000  200,000  200,000  15,000  30,000  350,000  20,000  20,000  30,000  125,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 236,800  900,000  60,000  150,000  200,000  200,000  15,000  30,000  350,000  20,000  20,000  30,000  125,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 236,800  900,000  60,000  150,000  200,000  200,000  15,000  30,000  350,000  20,000  20,000  30,000  125,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 236,800  900,000  60,000  150,000  200,000  200,000  15,000  30,000  350,000  20,000  20,000  30,000  125,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 1,184,000  4,500,000  300,000  750,000  1,000,000  1,000,000  75,000  150,000  1,750,000  100,000  100,000  150,000  625,000 |
| **รวม** | **13** | **2,336,800** | **13** | **2,336,800** | **13** | **2,336,800** | **13** | **2,336,800** | **13** | **2,336,800** | **65** | **6,000,000** |

**ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  -กิจกรรม 5 ส  -โครงการพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  -สำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี  -เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  -รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย  -สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. (อปท.อื่นในเขต อำเภอหนองหงส์)  -สนับสนุนส่วนราชการอื่น/เอกชนและกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ | 1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  30,000  300,000  200,000  10,000  20,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  30,000  300,000  200,000  10,000  20,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  30,000  300,000  200,000  10,000  20,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  30,000  300,000  200,000  10,000  20,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1 | 15,000  30,000  300,000  200,000  10,000  20,000  100,000 | 5  5  5  5  5  5  5 | 75,000  150,000  1,500,000  1,000,000  50,000  1,000,000  ๕00,000 |
| **รวม** | **7** | **675,000** | **7** | **675,000** | **7** | **675,000** | **7** | **675,000** | **7** | **675,000** | **35** | **4,275,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **240** | **191,761,354** | **180** | **82,934,004** | **152** | **46,114,255** | **144** | **45,010,364** | **144** | **45,010,364** | **860** | **348,365,056** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แผนงานรักษาความสงบ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| ๑ | ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ | เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | จำนวน ๒ ครั้ง | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| ๒ | ฝึกอบรมทบทวน/จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จำนวน ๑๘๐ คน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | อาสาสมัครมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | สำนักปลัด |
| ๓ | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้ม | เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ก๊าซในการดำรงชีวิตประจำวัน | จำนวน ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีความรู้และปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ก๊าซในการดำรงชีวิต | สำนักปลัด |
| ๔ | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กจมน้ำ | เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้วิธีป้องกันและช่วยเหลือเด็ก | สำนักปลัด |
| ๕ | ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันท่วงที | สำนักปลัด |
| 6 | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร | เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยในตำบล | จำนวน ๘๐ คน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง | เกิดความพร้อมในการบริการประชาชน | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ค่าเช่าบริการพื้นที่เว็ปไซด์ (Hosting) | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | จำนวน ๑ แห่ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | ประชาชนมีความรู้ในยุคโลกาวิวัฒน์ | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | จำนวน ๑ แห่ง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | ประชาชนมีความรู้ในยุคโลกาวิวัฒน์ | สำนักปลัด |
| 3 | สำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อปท. | เพื่อปรับปรุงการให้บริการ | องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | 1 ครั้ง | มีการปรับปรุงการให้บริการ | สำนักปลัด |
| 4 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน มาเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท  (อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยหิน) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1 ครั้ง | ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 1 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต จุดสามแยกห้วยก้อม บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 137,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต จุดสามแยกด้านทิศตะวันออกบ้านเสาเดียว  หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 446,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 3 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองอีสานเขียว  บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ล.บม. | 142,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 4 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายแก้ว ชนะเพียบ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ล.บม. |  | 142,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 5 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายฝายก้อมบ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ล.บม. |  |  | 142,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างลานคสล.รอบสระสิมบ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับหมู่บ้าน | ลานคสล.กว้าง 10 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. |  |  | 500,000 |  |  | 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 7 | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกสายนานายแก้ว ชนะเพีย บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคันดินกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 142,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 8 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต จุดบ้านนายก้าน บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 1,359,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 9 | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกสายนานายสมพงษ์ พันวัน บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคันดินกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 73,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกสายวัดป่า บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคันดินกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 193,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 11 | ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าวัดป่าบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. |  | 1,960,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 12 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต จุดทางเข้า รร.บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 463,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 13 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต จุดบ้านนายบุญเพ็ง  บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 209,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกสายคลองอีสานเขียว  บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคันดินกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 270,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 15 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 142,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างรั้วคาวบอยรอบศาลปู่ตาไทรงามบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแนวเขตล้อมรอบที่สาธารณะ | ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 300,000 |  | 1 แห่ง | มีแนวกั้นที่สาธารณะที่มั่นคง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕70)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 17 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 600,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 18 | ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าวัดป่าบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. |  |  |  |  | 471,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 19 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ล.บม. | 118,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 20 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 683,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 21 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 209,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | |  | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 22 | ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. |  | 150,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 23 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (ศพด.)  บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 345,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 24 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ล.บม. |  |  | 118,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 25 | ยกระดับถนนคันดินสายยุทธศาสตร์  บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคันดินกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 170,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 26 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต คุ้มหนองหว้า บ้านโนนศรีคูณ  หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 480,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 27 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยุทธศาสตร์  บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 560 ล.บม. |  |  |  |  | 118,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 28 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 414,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 29 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 137,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 30 | ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างสหกรณ์การเกษตรบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. |  | 171,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 31 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 429,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 32 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ่อขยะเก่า จุดที่ ๑  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 21 ล.บม. |  |  |  | 20,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 33 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ่อขยะเก่า จุดที่ 2  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 23.10 ล.บม. |  |  |  | 20,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 34 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ่อขยะเก่า จุดที่ 3  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.20 ล.บม. |  |  |  | 25,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 35 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต จุดบ้านนายสมสมัย  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 598,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 36 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากถังประปาหอสูง-โกรกช้างตาย  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 315 ล.บม. |  | 217,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 37 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากแยกสระหนองจิก-ถนนลาดยางบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 315 ล.บม. |  | 217,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 38 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตจุดบ้านนายทองม้วน  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 251,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 39 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบัวสี  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. |  |  | 251,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 40 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต จุดบ้านนายวิชัย  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 250,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 41 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต จุดร้านเสริมสวย-บ้านนายหนูนา บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 251,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 42 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต จุดร้านเสริมสวย-บ้าน ผอ.ทวี  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 532,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 43 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต จุดบ้านนายกองพันธ์ – ลาดยาง  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 414,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 44 | ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระด้านทิศตะวันออก  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 140 ล.บม. |  | 96,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 45 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 821,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 46 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตซอยบ้านนายสุรพล บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 202,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 47 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชิดศักดิ์  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. |  |  |  | 1,093,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 48 | ก่อสร้างถนนคสล.จุดฝั่งสระ-ถนนลาดยาง  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. |  |  |  | 789,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 49 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต จุดบ้านนางโสภาบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  |  | 414,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 50 | ก่อสร้างถนนคสล. ทางไปหัวฝาย บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500  ตร.ม. | 246,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 51 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 170,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 52 | ก่อสร้างถนนคสล. ข้างโรงเรียน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500  ตร.ม. |  | 246,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 53 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ล.บม. |  | 188,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 54 | ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300  ตร.ม. |  |  | 146,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 55 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นหนองเต่า-หนองปื้ด บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 700 ล.บม. |  |  | 465,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 56 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นลาดยาง-หนองเพชร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ล.บม. |  |  | 188,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 57 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต เส้นไปโรงงานน้ำตาลพิมาย บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 3,387,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 58 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 514,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 59 | ก่อสร้างถนนคสล. รอบสระหนองทำนบใหม่  บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480  ตร.ม. | 239,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 60 | ยกระดับถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกสายโนนเมืองเก่า บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ล.บม. |  | 281,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 61 | ก่อสร้างแนวรั้วรอบสระประปาและป่าสาธารณะ บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | เพื่อเป็นแนวเขตกั้นที่สาธารณะ | ก่อสร้างแนวรั้ว ความยาวตามแบบกองช่างกำหนด |  | 500,000 |  |  |  | 1 แห่ง | ป้องกันการบุกรุกได้ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 62 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายรอบนอกหมู่บ้าน(บ้านนายเฉลิมชัย) บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 123.20 ล.บม. |  |  | 85,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 63 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางดาวเรือง  บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 1,190,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 64 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคูใน บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 92.40 ล.บม. |  |  |  | 64,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 65 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  |  | 345,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 66 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ล.บม. | 73,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 67 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 683,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 68 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายห้วยนาลาว บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ล.บม. |  | 281,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 69 | ก่อสร้างถนนคสล. หลังโรงเรียน  บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. |  | 985,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 70 | ก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยนาลาว  บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. |  |  | 488,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 71 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยุทธศาสตร์ บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ล.บม. |  |  | 281,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 72 | ยกระดับถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง  บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 83,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 73 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านหนองกก  หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 1,359,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 74 | ก่อสร้างถนนคสล.สายทางไปวัดป่าบ้านนายาว  หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 400,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 75 | ขยายถนนคสล.สายแยกไปบ้าน ผอ.รุ่งบ้านนายาว  หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. | 100,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 76 | ก่อสร้างถนนคสล.สายทางไปวัดป่าบ้านนายาว  หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. |  | 400,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 77 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านนายาว  หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 260,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 78 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านนายาว หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 560 ล.บม. |  |  | 373,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 79 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจุดเชื่อมต่อ คสล.  บ้านนายาว หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ล.บม. |  |  |  | 142,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 80 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองดินรอบที่สาธารณะบ้านนายาว  หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ล.บม. |  |  |  | 188,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 81 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพิเชษฐ์  บ้านนายาว หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. |  |  |  |  | 160,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 82 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาบ้านห้วยก้อม  หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. | 716,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 83 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองตะโก  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ล.บม. | 188,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 84 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต สายใน  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 1,021,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 85 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทิศตะวันตก  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ล.บม. |  |  | 73,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 86 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองตะโกด้านล่าง  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ล.บม. |  |  |  | 281,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 87 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต สายใน  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  |  | 683,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 88 | ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มสระหลวง  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. |  |  |  |  | 327,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 89 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านายทองแดง  บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 140 ล.บม. | 100,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 90 | ก่อสร้างถนนคสล.มาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. | 620,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 91 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 429,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 92 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 429,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 93 | ก่อสร้างรั้วคาวบอยรอบสระหนองตลาด  บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อเป็นแนวเขตล้อมรอบที่สาธารณะ | ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 400,000 |  | 1 แห่ง | มีแนวกั้นที่สาธารณะที่มั่นคง | กองช่าง |
| 94 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกรอบสระหนองตลาด  บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ล.บม. |  |  |  | 281,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 95 | ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยตะโก บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. |  |  |  |  | 1,967,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 96 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 606,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 97 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้ม4- คุ้ม5บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 1,359,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 98 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโกรกช้างตาย  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ล.บม. | 281,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 99 | ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม5 จุดบ้านนายปรีชาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 3เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. |  | 217,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 100 | ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม5จุดบ้านนายเดียม  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. |  | 200,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 101 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายเดียม – โกรกช้างตาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ล.บม. |  |  | 38,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 102 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 209,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 103 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  |  | 209,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 104 | ก่อสร้างรั้วคาวบอยรอบสระสาธารณะ  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อเป็นแนวเขตล้อมรอบที่สาธารณะ | ระยะทาง 250 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 250,000 |  |  |  |  | 1 แห่ง | มีแนวกั้นที่สาธารณะที่มั่นคง | กองช่าง |
| 105 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 345,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 106 | ก่อสร้างถนนคสล.ศูนย์หม่อนไหม  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. |  | 396,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 107 | ก่อสร้างถนนคสล.ซอยอุดมพัฒนา  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. |  |  | 396,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 108 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย บ้านนายจักรกริช  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ล.บม. |  |  | 60,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 109 | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายรอบวัดบ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 72,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 110 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาอุดม  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 514,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 111 | ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายกัณหา  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 3เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. |  |  |  | 174,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 112 | ขยายถนนคสล.สายบ้านนางขนิษฐา  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้างข้างละ0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. |  |  |  | 105,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 113 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายคำพัน  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  |  | 345,000 | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 114 | ก่อสร้างถนนคสล.ตรงข้ามบ้านนางอรอุมา  บ้านหนองไฮพัฒนา  หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 3เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. | 502,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 115 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองตะโก  บ้านหนองไฮพัฒนา  หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ล.บม. |  | 188,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 116 | ก่อสร้างลานคสล.สระหนองแดงบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับหมู่บ้าน | ลานคสล.กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. |  | 279,000 |  |  |  | 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| 117 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 852,000 |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 118 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายลาดยางไปคลองขาคีม  บ้านหนองไฮพัฒนา  หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280  ล.บม. |  |  | 188,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 119 | ก่อสร้างถนนคสล.จุดบ้านไก่แก้วไปคลองอีสานเขียวบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคสล.กว้าง 4เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. |  |  | 1,574,000 |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 120 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 1,697,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 121 | ก่อสร้างถนนคสล.รอบสระหนองแดงบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนคสล.กว้าง 4เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. |  |  |  | 985,000 |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง |
| 122 | ก่อสร้างรั้วคาวบอยรอบสระหนองแดง บ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อเป็นแนวเขตล้อมรอบที่สาธารณะ | ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  |  | 400,000 | 1 แห่ง | มีแนวกั้นที่สาธารณะที่มั่นคง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| **1** | ขุดลอกลำห้วยคลองตะโก หมู่ที่ ๑ บ้านเสาเดียว | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค | ขนาด ๑5X 8๐๐ X ๓  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 25,119 ลูกบาศก์เมตร |  |  | 90๐,๐๐๐  . |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **2** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ ๑ บ้านเสาเดียว | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 1๐ X 1,0๐๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑6,50๐ ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 600,๐๐๐ | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **3** | ขุดบ่อแก้มลิงเพื่อพักน้ำ  หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศรีคูณ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขุดบ่อแก้มลิงตามแบบกองช่างกำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **4** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 4 บ้านศรีพัฒนา | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 12X 1,2๐๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 26,959.5 ลูกบาศก์เมตร | 500,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **5** | ขุดลอกสระหนองตาป๊อก หมู่ที่ 4 บ้านศรีพัฒนา | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 45X 1๐๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑2,606 ลูกบาศก์เมตร |  | 500,000 |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| **6** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว  ด้านตะวันออก หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพัฒนา | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด12X 2๐๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,459.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  | 200,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **7** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว  ด้านตะวันออก หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพัฒนา | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด12X 2๐๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,459.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | 200,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **8** | ขุดลอกสระหนองตาป๊อก 2 หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 8๐ X 15๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,876 ลูกบาศก์เมตร |  |  | 9๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **9** | ขุดลอกลำห้วยโกรกช้างตาย หมู่ที่ ๕  บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 16X 1,00๐ X 2  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  2๒,937 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | 75๐,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **10** | ขุดลอกสระหนองตาป๊อก 2 หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 8๐ X 15๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  ๑5,876 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 9๐๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕70**  **(บาท)** |
| **11** | ขุดลอกสระหนองตาป๊อก 2(สระกลาง)หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 2๐ X 30๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,456 ลูกบาศก์เมตร | 65๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **12** | ขุดลอกร่องดินลงสระหนองตาป๊อก 2 ทั้ง 2ข้างหมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด ความกว้างและความยาวตามแบบกองช่างกำหนด | 650,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค | กองช่าง |
| **13** | ขุดลอกสระหนองตป๊อก 2 หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 3๐ X 30๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 21,๒76 ลูกบาศก์เมตร |  |  | 800,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **14** | ขุดลอกสระหนองไผ่  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด5๐ X 5๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,916 ลูกบาศก์เมตร | 500,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **15** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด14X 2๐๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,632.5 ลูกบาศก์เมตร |  | 200,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **16** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด14X 2๐๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,632.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | 200,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **17** | ขุดลอกสระหนองเต่า  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 25X 8๐ X ๒.5  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,812.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 2๐๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **18** | ขุดลอกสระหนองไผ่  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด5๐ X 5๐ X 3  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,916 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 500,๐๐๐ | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **19** | ขุดลอกหนองทำนบใหม่  หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด4๐ X ๑2๐ X ๓ เมตรปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 11,736 ลูกบาศก์เมตร | 550,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **20** | ขุดลอกสระประปา  หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาดความกว้างและความยาวตามแบบกองช่างกำหนด | 200,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **21** | ขุดลอกคลองหนองหว้า หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 10๐ X 100 X ๓ เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 26,616 ลูกบาศก์เมตร |  | 85๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **22** | ขุดลอกหนองคูใน  หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 25X ๑๕๐ X ๓ เมตรปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 8,316 ลูกบาศก์เมตร |  |  | 300,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **23** | ขุดลอกหนองสิม  หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 25X 13๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 7,176 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | 250,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **24** | ขุดลอกคูตาปู่ หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 50X 8๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 9,876 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | 300,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **25** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 12X 20๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 4,459.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 100,๐๐๐ | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **26** | ขุดลอกสระหนองใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 70X 17๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 31,596 ลูกบาศก์เมตร |  | 965,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **27** | ผันน้ำจากคลองตะโก-หนองใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 3X 80๐ X 1 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 500,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **28** | ขุดลอกสระหนองใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 70X 17๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 31,596 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | 965,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **29** | ขุดลอกสระหนองใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 70X 17๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 31,596 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 965,๐๐๐ | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **30** | ขุดลอกสระนายาว  หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขนาด ๓๕๐X ๓๕๐ X ๔เมตรปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๓๖,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๒๘,๗๓๓,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **31** | ขุดลอกคลองส่งน้ำ(คลองดินลงสระนายาว) หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขนาด 4X 1,00๐ เมตร  ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 160,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **32** | ขุดลอกคันดินรอบที่  สาธารณะ  หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว | เพื่อป้องกันการบุกรุก | ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 400,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **33** | ขุดลอกคลองตะโก  หมู่ที่ ๑1 บ้านห้วยก้อม | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขนาด 15X 80๐ X 3เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 25,119 ลูกบาศก์เมตร |  | 900,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **34** | ขุดลอกสระหลวง  หมู่ที่ ๑1 บ้านห้วยก้อม | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขนาด 60X 15๐ X 2 เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,776 ลูกบาศก์เมตร |  | 500,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **35** | ขุดลอกคลองตะโก(ท่อนล่าง)  หมู่ที่ ๑1 บ้านห้วยก้อม | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขนาด 15X 70๐ X 3เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 21,969 ลูกบาศก์เมตร |  |  | 840,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **36** | ขุดลอกสระหนองตลาด หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระคูณ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขนาด 80X 1๒๐ X 3 เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 25,416 ลูกบาศก์เมตร |  | ๘00,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **37** | ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ลงสระหนองตลาด หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระคูณ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 300,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **38** | ขุดลอกคันดินรอบที่  สาธารณะ  หมู่ที่ ๑3 บ้านหนองไผ่ | เพื่อป้องกันการบุกรุก | ระยะทาง 80 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 100,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **39** | ขุดลอกคลองตะโก(ท่อนที่3)  หมู่ที่ ๑3 บ้านหนองไผ่ | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค | ขนาด 16X 20๐ X 3เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖.808.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | 200,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.4 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **40** | ขุดลอกคลองอีสานเขียวจากลาดยางถึงห้วยนาลาว หมู่ที่ 15 บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 14X 1,00๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 28,432.5 ลูกบาศก์เมตร | 600,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **41** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว  (ขาคีม) หมู่ที่ 15 บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 14X 1,00๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 28,432.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  | 600,000 |  |  | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| **42** | ขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 15 บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 14X 1,00๐ X 3 เมตร ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 28,432.5 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 600,000 | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | ขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว  หมู่ที่ ๑ - ๑๕ | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ในเขตหมู่ที่ ๑ - ๑๕ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๕ จุด | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| **2** | ติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -๑๕ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะใช้ | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่ที่ ๑ – ๑๕ ตามจุดที่เหมาะสม | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะใช้ | กองช่าง |
| **3** | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ในเขตหมู่ที่ ๑ - ๑๕ | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| **4** | ซ่อมแซมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๕ | เพื่อประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง | ซ่อมแซมระบบประปาตามแบบกองช่างกำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๕ แห่ง | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| **5** | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ในเขตหมู่ที่ ๑ - ๑๕ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **6** | ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในจุดแยกจุดเสี่ยง | ติดตั้ง หมู่ที่ ๑-๑๕ ตามความเหมาะสม | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนเดินทางปลอดภัย | กองช่าง |
| **7** | ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อส่องสว่างป้องกันอุบัติเหตุในจุดแยกจุดเสี่ยง | ติดตั้ง หมู่ที่ ๑-๑๕ ตามความเหมาะสม | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนเดินทางปลอดภัย | กองช่าง |
| **8** | ปรับปรุง/ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ปรับปรุง/ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล.ความยาว 200 เมตร (ตามแบบกองช่างกำหนด) |  | 300,000 |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **9** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำครึ่งท่อนสายบ้านนายอรรถพล บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.4๐ x 150ม.(ตามแบบกองช่างกำหนด) |  |  | 200,000 |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **10** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ครึ่งท่อนจุดบ้านครูชัยนาท บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.3๐ x 120ม.(ตามแบบกองช่างกำหนด) | 150,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **11** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (จากบ่อเดิม) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกครัวเรือน | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด | 10๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **12** | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกครัวเรือน | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 30๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **13** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกครัวเรือน | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด | 30๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **14** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ครึ่งท่อน  บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.3๐ x 800ม.(ตามแบบกองช่างกำหนด) |  | 700,000 |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **15** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ครึ่งท่อน  บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.3๐ x 120ม.(ตามแบบกองช่างกำหนด) |  |  | 150,000 |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **16** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ครึ่งท่อน  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.3๐ x 120ม.(ตามแบบกองช่างกำหนด) | 150,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **๑๗** | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน  บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกครัวเรือน | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  |  | 30๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **18** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ครึ่งท่อนซอยบ้านผอ.ประชา  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.4๐ x 760ม.(ตามแบบกองช่างกำหนด) | 500,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **19** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคครอบคลุม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด | 30๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **20** | ปรับปรุง/ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้านบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ปรับปรุง/ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล.ความยาว (ตามแบบกองช่างกำหนด) |  |  |  |  | 80,000 | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **21** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระยะทาง 500 เมตร | 500,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **22** | วางท่อระบายน้ำคสล.ลงสระหนองตาป๊อก 2  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ท่อระบายน้ำคสล.ขนาดความยาว (ตามแบบกองช่างกำหนด) |  | 100,000 |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **23** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคครอบคลุม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 796,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **24** | ก่อสร้างดินระบายน้ำ  บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ ขนาด 2x 150x1 ม.(ตามแบบกองช่างกำหนด) |  |  |  |  | 150,000 | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **25** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (เป็นโซล่าเซลล์)บ้านไทรออ  หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคครอบคลุม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 30๐,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **26** | วางท่อระบายน้ำคสล.ซอยประปา บ้านไทรออ  หมู่ที่ 8 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ท่อระบายน้ำคสล.ขนาดความยาว (ตามแบบกองช่างกำหนด) |  |  |  |  | 200,000 | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **27** | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน ตามแบบกองช่างกำหนด | 3,00๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **28** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ  คสล.ครึ่งท่อนบ้านนายาว หมู่ที่ 10 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.3๐ x 150ม.ตามแบบกองช่างกำหนด | 200,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **29** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านนายาว หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคครอบคลุม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 30๐,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **30** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ  คสล.ครึ่งท่อนบ้านนายาว หมู่ที่ 10 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.3๐ x 150ม.ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 200,000 |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **31** | วางท่อระบายน้ำคสล.คุ้มสระหลวง บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40x30 ท่อน (ตามแบบกองช่างกำหนด) | 200,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **32** | ปรับปรุงท่อระบายน้ำ  คสล.คลองอีสานเขียว 3 จุดบ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.80x6 ท่อน (ตามแบบกองช่างกำหนด) | 600,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **33** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ  คสล.ครึ่งท่อนบ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.4๐ x 300ม.ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 400,000 |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **34** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เป็นโซล่าเซลล์)  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคครอบคลุม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 30๐,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **35** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ  คสล.ครึ่งท่อน  บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.4๐ x 100ม.ตามแบบกองช่างกำหนด | 130,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **36** | วางท่อระบายน้ำคสล.ลงสระหนองตลาด บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.80x20 ท่อน (ตามแบบกองช่างกำหนด) |  |  | 200,000 |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **37** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ  คสล.ครึ่งท่อน  บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.3๐ x 500ม.ตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 300,000 |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **38** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสระคูณ  หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคครอบคลุม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด |  |  |  | 30๐,๐๐๐ |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **39** | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เป็นโซล่าเซลล์)บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคครอบคลุม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกองช่างกำหนด |  |  | 40๐,๐๐๐ |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **40** | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ  คสล.จากทางโค้งถึงสระบ้านนาอุดมหมู่ที่ 14 | เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.3๐ x 500ม.ตามแบบกองช่างกำหนด | 300,000 |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ระบายน้ำท่วมขังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| **41** | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน ตามแบบกองช่างกำหนด | 3,00๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **42** | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน บ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน | ก่อสร้างถังประปาหอสูงประจำหมู่บ้าน ตามแบบกองช่างกำหนด | 3,00๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ปัญหายาเสพติดลดลง | สำนักปลัด |
| 2 | ตรวจสารเสพติดจาก (น้ำยาตรวจปัสสาวะ) | เพื่อค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด | จัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ  ตรวจสารเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ไม่มีผู้ติดยาเสพติดหรือลดน้อยลง | สำนักปลัด |
| 3 | ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อความสามัคคีของคนในชาติและไม่แตกแยก | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | เกิดความสามัคคีในชุมชน | สำนักปลัด |
| 4 | ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา | เพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษา | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ผู้ที่ผ่านการบำบัดเลิกยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (สัญจร) | เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบล | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนทุกคนเข้าถึงการบริการ | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | อบรมเด็ก และเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็ก และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ | กองการศึกษาฯ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ | เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนรอบด้าน | โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีความรู้ความสามารถรอบด้าน |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตามจำนวนประชากร สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๔๗,๙๘๕ | ๔๗,๙๘๕ | ๔๗,๙๘๕ | ๔๗,๙๘๕ | ๔๗,๙๘๕ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า | กอง  สาธารณสุข |
| 2 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ตำบลเสาเดียว | เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนประชากร สัตว์และขึ้นทะเบียน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๔,๖๐๐ | ๔,๖๐๐ | ๔,๖๐๐ | ๔,๖๐๐ | ๔,๖๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า  และทราบจำนวนสัตว์ในพื้นที่ | กอง  สาธารณสุข |
| 3 | โครงการรณรงค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลเสาเดียว | เพื่อรณรงค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลเสาเดียวให้น่าอยู่ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี | กอง  สาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑บ้านเสาเดียว | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านเสาเดียว  หมู่ที่ ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |
| 2 | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑บ้านเสาเดียว | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านเสาเดียว  หมู่ที่ ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| 3 | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านเสาเดียว | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านเสาเดียว  หมู่ที่ ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| 4 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ ๑บ้านเสาเดียว | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านเสาเดียว  หมู่ที่ ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| 5 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒บ้านไทรงาม | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านไทรงาม  หมู่ที่ ๒ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๖ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒บ้านไทรงาม | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านไทรงาม  หมู่ที่ ๒ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๗ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒บ้านไทรงาม | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านไทรงาม  หมู่ที่ ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๘ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๒บ้านไทรงาม | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านไทรงาม  หมู่ที่ ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๙ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓บ้านโนนศรีคูณ | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านโนนศรีคูณ  หมู่ที่ ๓ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๑๐ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศรีคูณ | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านโนนศรี  หมู่ที่ ๓ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๑๑ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒บ้านไทรงาม | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านโนนศรี  หมู่ที่ ๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กองสาธารณสุข |
| ๑๒ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศรีคูณ | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านโนนศรี  หมู่ที่ ๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๑๓ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพัฒนา | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๑๔ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพัฒนา | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๑๕ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพัฒนา | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๑๖ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพัฒนา | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๑๗ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๑๘ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๑๙ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๒๐ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๒๑ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๒๒ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๒๓ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๒๔ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๒๕ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๒๖ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๒๗ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๒๘ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๒๙ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านไทรออ หมู่ที่ ๘ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๓๐ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านไทรออ หมู่ที่ ๘ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๓๑ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านไทรออ  หมู่ที่ ๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๓๒ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๘ บ้านไทรออ | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านไทรออ  หมู่ที่ ๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๓๓ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๓๔ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๓๕ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๓๖ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๓๗ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านนายาว หมู่ที่ ๑๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๓๘ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านนายาว หมู่ที่ ๑๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๓๙ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านนายาว หมู่ที่ ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๔๐ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายาว | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านนายาว หมู่ที่ ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๔๑ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยก้อม | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านห้วยก้อม หมู่ที่ ๑๑ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๔๒ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยก้อม | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านห้วยก้อม หมู่ที่ ๑๑ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๔๓ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยก้อม | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านห้วยก้อม หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๔๔ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยก้อม | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านห้วยก้อม หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๔๕ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระคูณ | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านสระคูณ หมู่ที่ ๑๒ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๔๖ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระคูณ | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านสระคูณ หมู่ที่ ๑๒ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๔๗ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระคูณ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านสระคูณ หมู่ที่ ๑๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๔๘ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระคูณ | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านสระคูณ หมู่ที่ ๑๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๔๙ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่ | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๕๐ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่ | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๕๑ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๕๒ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่ | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๕๓ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาอุดม | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๕๔ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาอุดม | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๕๕ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านนาอุดม  หมู่ที่ ๑๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๕๖ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาอุดม | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |
| ๕๗ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | หมู่บ้านปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๕๘ | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในหมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาวะทางโภชนาการ | กองสาธารณสุข |
| ๕๙ | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน | ตามโครงการบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคหนอนพยาธิชนิดต่างๆ | กอง  สาธารณสุข |
| ๖๐ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อป้องกันและควบคุมยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน | ตามโครงการบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด | กอง  สาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 61 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งหมด๑๕ หมู่บ้าน | กอง  สาธารณสุข |
| 62 | ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว | เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและแมว | สุนัขและแมว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด๑๕ หมู่บ้าน | กอง  สาธารณสุข |
| 63 | ตรวจสุขภาพประจำปี | เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | จำนวน ๑ ครั้ง | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจสุขภาพ | กองสวัสดิการ |
| 64 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | จำนวน ๑๑๒ คน | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | อสม.ได้รับความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองสาธารณสุข |
| 65 | จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 2019 | เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ตามความเหมาะสม | ประชาชนในพื้นที่ปลอดโรคโควิด 2019 | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 66 | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสถานบริการหรือหน่วยสาธารณสุข | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล | ตามกิจกรรม/โครงการ อบต.เสาเดียว | 161,100 | 161,100 | 161,100 | 161,100 | 161,100 | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งหมด๑๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐) | กอง  สาธารณสุข |
| 67 | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล | ตามกิจกรรม/โครงการ อบต.เสาเดียว | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งหมด๑๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐) | กอง  สาธารณสุข |
| 68 | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสาเดียว | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเล็กในตำบล | ตามกิจกรรม/โครงการ อบต.เสาเดียว | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งหมด๑๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐) | กอง  สาธารณสุข |
| 69 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ | เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน | ตามกิจกรรม/โครงการ อบต.เสาเดียว | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | ๑ ครั้ง  ต่อปี | คณะกรรมการกองทุนบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กอง  สาธารณสุข |
| 70 | สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลเสาเดียว | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตามความจำเป็นเหมาะสม | ตามกิจกรรม/โครงการ อบต.เสาเดียว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนในตำบลปลอดภัยจากโรคระบาดหรืภัยพิบัติ | กอง  สาธารณสุข |
| 71 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ตำบลเสาเดียว | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งหมด๑๕ หมู่บ้าน | กอง  สาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 72 | โครงการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและควบคุมกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการการติดเชื้อโควิด 2019 | เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ตามความเหมาะสม | ประชาชนในพื้นที่ปลอดโรคโควิด 2019 | กองสาธารณสุข |
| 73 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านเสาเดียว | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านเสาเดียว | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 74 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านเสาเดียว | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านเสาเดียว | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |
| 75 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านไทรงาม | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านไทรงาม | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 76 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านไทรงาม | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านไทรงาม | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 77 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านโนนศรีคูณ | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านโนนศรีคูณ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 78 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านโนนศรีคูณ | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านโนนศรีคูณ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |
| 79 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านศรีพัฒนา | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านศรีพัฒนา | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 80 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านศรีพัฒนา | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านศรีพัฒนา | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 81 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านศรีสมบูรณ์ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 82 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านศรีสมบูรณ์ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |
| 83 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านศรีบุญเรือง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 84 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านศรีบุญเรือง | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 85 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านหนองเต่า | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 86 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านหนองเต่า | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |
| 87 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านไทรออ | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านไทรออ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 88 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านไทรออ | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านไทรออ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 89 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านหนองกก | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 90 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านหนองกก | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |
| 91 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านนายาว | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านนายาว | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 92 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านนายาว | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านนายาว | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 93 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้านห้วยก้อม | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านห้วยก้อม | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 94 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้านห้วยก้อม | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านห้วยก้อม | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |
| 95 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 บ้านสระคูณ | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านสระคูณ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 96 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 12 บ้านสระคูณ | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านสระคูณ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 97 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านหนองไผ่ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 98 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านหนองไผ่ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |
| 99 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 บ้านนาอุดม | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านนาอุดม | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 100 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 14 บ้านนาอุดม | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านนาอุดม | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 101 | การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนอย่างถูกวิธี | ตามโครงการบ้านหนองไฮพัฒนา | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุข |
| 102 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 15 บ้านหนองไฮพัฒนา | เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรค | ตามโครงการบ้านหนองไฮพัฒนา | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ชุมชน/หมู่บ้านปราศจากโรคสุขภาพดีถ้วนหน้า | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 1 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 1 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 2 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 2 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 3 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 3 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 4 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 4 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 5 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 5 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 6 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 6 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 7 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 7 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 8 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 8 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 9 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 9 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 10 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 10 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 11 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 11 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 12 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 12 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 13 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 13 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 14 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 14 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 14 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 15 | การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | อสม.ประจำหมู่บ้านได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | กองสาธารณสุข |
| **2** | โครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 15 | เพื่อตรวจและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม | กองสาธารณสุข |
| **3** | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี หมู่ที่ 15 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |
| **4** | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชน ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ๑ ครั้ง ต่อปี | ชุมชนลดความเสี่ยงจากโรค มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และเยาวชน | เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับประชาชน | จำนวน ๑๕๐ ผืน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย | กองสวัสดิการ |
| 2 | ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชนตำบลเสาเดียว | เพื่อให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็ก และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกัน | กองสวัสดิการฯ |
| 3 | ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป | เพื่อนำความรู้ไป  ประกอบอาชีพสร้างรายได้ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 4 | สงเคราะห์ครอบครัวเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ครอบครัวเด็ก เยาวชน สตรีผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการ |
| 5 | ตรวจสุขภาพและติดตามดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ | กองสวัสดิการ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย | กองสวัสดิการ |
| 7 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในการดำเนินชีวิต | ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๕๒ คน | ๘,๓๒๘,๔๐๐ | ๘,๓๒๘,๔๐๐ | ๘,๓๒๘,๔๐๐ | ๘,๓๒๘,๔๐๐ | ๘,๓๒๘,๔๐๐ | เดือนละครั้ง | -ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในการดำเนินชีวิต | กองสวัสดิการ |
| 8 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | -เพื่อให้ผู้พิการได้รับสวัสดิการในการดำเนินชีวิต | ผู้พิการ จำนวน ๔๐๐ คน | ๓,๘๔๐,๐๐๐ | ๓,๘๔๐,๐๐๐ | ๓,๘๔๐,๐๐๐ | ๓,๘๔๐,๐๐๐ | ๓,๘๔๐,๐๐๐ | เดือนละครั้ง | -ผู้พิการได้รับสวัสดิการในการดำเนินชีวิต | กองสวัสดิการ |
| 9 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการในการดำเนินชีวิต | ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ คน | ๗๒,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | เดือนละครั้ง | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการในการดำเนินชีวิต | กองสวัสดิการ |
| ๑๐ | ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเสาเดียว | เพื่อให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาระบบครอบครัว | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วม | กองสวัสดิการฯ |
| 11 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมการกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในตำบล  เสาเดียว | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ผู้สูงอายุในตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมได้และได้เรียนรู้ | กองสวัสดิการสังคม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๒๒๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการพัฒนสาธารณสุขมูลฐานทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน(ร้อยละ ๑๐๐) | กอง  สาธารณสุข |
| 2 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | เพื่อส่งเสริมป้องกันรักษาพื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบลเสาเดียว | จำนวน ๑ กองทุน | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมป้องกันรักษาพื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบล  เสาเดียว | กอง  สาธารณสุข |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.หนองหงส์ โครงการสนับสนุนกิจการกาชาดในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา | เพื่อช่วยเหลือรักษาชีวิตผู้ป่วย | กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ได้ช่วยเหลือรักษาชีวิตผู้ป่วย | กองสวัสดิการ |
| 4 | อุดหนุนสนง.เหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลฯ | -เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือรักษาชีวิตผู้ป่วย | ตามโครงการสนง. เหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | -ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ | กองสวัสดิการ |
| 5 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | จำนวน ๑ กองทุน | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๒**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอ.หนองหงส์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 66-70 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จำนวน ๑ แห่ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ปัญหายาเสพติดลดลง | สำนักปลัด |
| 7 | ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล  เสาเดียว | เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๓๐,๐๐๐  อบต.  ๑๐,๐๐๐  พมจ. | ๓๐,๐๐๐  อบต.  ๑๐,๐๐๐  พมจ. | ๓๐,๐๐๐  อบต.  ๑๐,๐๐๐  พมจ. | ๓๐,๐๐๐  อบต.  ๑๐,๐๐๐  พมจ. | ๓๐,๐๐๐  อบต.  ๑๐,๐๐๐  พมจ. | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว | กองสวัสดิการฯ |
| 8 | จัดกิจกรรม/สนับสนุนอปท/ส่วนราชการอื่น/กลุ่ม/องค์กร กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ และตามมติ นโยบายต่าง ๆ | -เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของอปท. ส่วนราชการอื่น/กลุ่ม/องค์กร กิจการอันเป็น | ตามโครงการ อบต.เสาเดียวและโครงการอปท/ส่วนราชการอื่น/กลุ่ม/องค์กร | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | -อปท. ส่วนราชการอื่น/กลุ่ม/องค์กร กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ | สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ |
| 9 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 10 | สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเดียว | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ฯ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 11 | สนับสนุนกลุ่ม อสม. | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง ต่อปี | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน | เพื่อประจำและขับรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน | จำนวน ๑ อัตรา | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ คน | เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ | กองสาธารณสุข |
| 2 | จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน | เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน | จำนวน ๑ อัตรา | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ คน | เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ | กองสาธารณสุข |
| 3 | ค่าออกแบบควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | เพื่อใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ต่อปี | เพื่อปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ส่งเริมการพัฒนาคุณภาพครู | เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสี่ารถจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนด | ครูทุกคนใน ศพด. | 9๐,๐๐๐ | 9๐,๐๐๐ | 9๐,๐๐๐ | 9๐,๐๐๐ | 9๐,๐๐๐ | ตามความ  เหมาะสม | สถานศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านการประกันคุณภาพภายนอก | กองการ ศึกษาฯ |
| 2 | จัดกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดี ดำรงรักษาสถาบันสำคัญของชาติไว้ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีความจงรักภักดี สถาบันสำคัญของชาติคงอยู่ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการศึกษาดูงาน | เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา | ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น | 60,000  อบต. | 60,000  อบต. | 60,000  อบต. | 60,000  อบต. | 60,000  อบต. | ตามความ  เหมาะสม | เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย | กองการศึกษาฯ |
| 4 | โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก | เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา นโยบาย | ผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ % | ๒,๐๐๐  อบต. | ๒,๐๐๐  อบต. | ๒,๐๐๐  อบต. | ๒,๐๐๐  อบต. | ๒,๐๐๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบและเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา นโยบาย | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 5 | จัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๑-๑๕ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองการ ศึกษาฯ |
| 6 | อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีคุณธรรม และจริยธรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจำนวน ๑๒๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีคุณธรรม จริยธรรม | กองการ ศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | จำนวน ๘ แห่ง | ๑,๑๕๐,๘๖๙ | ๑,๑๕๐,๘๖๙ | ๑,๑๕๐,๘๖๙ | ๑,๑๕๐,๘๖๙ | ๑,๑๕๐,๘๖๙ | ตามความ  เหมาะสม | เด็กนักเรียนมีร่างกายแข็งแรง | กองการ ศึกษาฯ |
| 2 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | จำนวน ๘ แห่ง | ๒,๕๓๔,๗๐๐ | ๒,๕๓๔,๗๐๐ | ๒,๕๓๔,๗๐๐ | ๒,๕๓๔,๗๐๐ | ๒,๕๓๔,๗๐๐ | ตามความ  เหมาะสม | เด็กนักเรียนมีร่างกายแข็งแรง | กองการ ศึกษาฯ |
| 3 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย ในตนเอง กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม | เด็ก แลเยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๐๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย ในตนเอง กล้าแสดงออก | กองการ ศึกษาฯ |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน | จำนวน 1 แห่ง | ๒๔๙,๙๐๐ | ๒๔๙,๙๐๐ | ๒๔๙,๙๐๐ | ๒๔๙,๙๐๐ | ๒๔๙,๙๐๐ | ตามความ  เหมาะสม | เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย | กองการ ศึกษาฯ |
| 5 | ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารห้องน้ำ/สิ่งสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต.เสาเดียว | เพื่อให้มีอาคารสถานที่สำหรับใช้ในการเรียนการสอน | จำนวน 1 แห่ง | 9๐๐,๐๐๐ | 9๐๐,๐๐๐ | 9๐๐,๐๐๐ | 9๐๐,๐๐๐ | 9๐๐,๐๐๐ | ตามความ  เหมาะสม | มีอาคารสถานที่สำหรับใช้ในการเรียนการสอน | กองการ ศึกษาฯ |
| 6 | ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ | เพื่อศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ | จำนวน 1 แห่ง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ผู้ดูแลเด็กเกิดแรงจูงใจ | กองการ ศึกษาฯ |
| 7 | ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน | ครูจำนวน ๘ คน | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน | กองการ ศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการพัฒนาการจัดทำ SAR | เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการรายงานการประเมินรายปี | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนการการดำเนินงานตามแผนงาน | กองการ ศึกษาฯ |
| 9 | โครงการนันทนาการและการแสดงออกสำหรับเด็กปฐมวัย(วันเด็กแห่งชาติ,วันขึ้นปีใหม่) | เพื่อให้เด็กได้แสดงออกด้านกิจกรรมนันทนาการตามวัย | เด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคนได้รับโอกาสการแสดงออกจากการร่วมกิจกรรม | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | ตามความเหมาะสม | เด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคนกล้าแสดงออก  จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์จำนวน ๕๕ คน | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย | กองการ ศึกษาฯ |
| 11 | โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องระดับของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย | ผู้ปกครองเด็ก  ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก | 30,000  สปสช. | 30,000  สปสช. | 30,000  สปสช. | 30,000  สปสช. | 30,000  สปสช. | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ผู้ปกครองของเด็กทุกคนเข้าใจในระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละขั้นตอนของเด็กปฐมวัย | ศพด.อบต.เสาเดียว |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ | นักเรียน ผู้ปกครอง  และครูผู้ดูแลเด็ก ทุกคน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | ๓๐,๐๐๐  อบต. | ๓๐,๐๐๐  อบต. | ๓๐,๐๐๐  อบต. | ๓๐,๐๐๐  อบต. | ๓๐,๐๐๐  อบต. | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 13 | โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่เด็กปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) | เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษาต่อและสร้างความภูมิใจให้แก่เด็ก | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะศึกษาต่อในชั้นอนุบาล | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษาต่อและสร้างความภูมิใจให้แก่เด็ก | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 14 | โครงการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดีปลอดภัยสมวัย | .เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในวันเด็ก | ผู้ปกครองของเด็กทุกคน ได้รู้จักวิธีการป้องกันโรคติดต่อในวันเด็ก | 15,000  สปสช. | 15,000  สปสช. | 15,000  สปสช. | 15,000  สปสช. | 15,000  สปสช. | ๑ ครั้ง  ต่อปี | .ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | เพื่อรองรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย  อายุ ๓-๕ ปี | ๑๙,๒๐๐  อบต. | ๑๙,๒๐๐  อบต. | ๑๙,๒๐๐  อบต. | ๑๙,๒๐๐  อบต. | ๑๙,๒๐๐  อบต. | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กปฐมวัย ๓-๕ ปีได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง | ศพด.อบต.เสาเดียว |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของสถานศึกษา | เด็กทุกคนในสถานศึกษา | ๑๕,๐๐๐  อบต. | ๑๕,๐๐๐  อบต. | ๑๕,๐๐๐  อบต. | ๑๕,๐๐๐  อบต. | ๑๕,๐๐๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 17 | โครงการนิเทศภายใน | เพื่อกำกับ ติดตามให้ครูผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร | มีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารงานวิชาการ และงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย  เดือนละ๑ครั้ง | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนการนิเทศ และดำเนินงานตามแผนงาน | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 18 | โครงการวันสำคัญ | เพื่อให้เด็กเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ | เด็กเล็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000  อบต. | 50,000  อบต. | 50,000  อบต. | 50,000  อบต. | 50,000  อบต. | ตามความเหมาะสม | เด็กเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและของชุมชน | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 19 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อรับรู้พฤติกรรมของเด็ก | ผู้ปกครองของเด็กทุกคนในเขตบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000  อบต. | 5,000  อบต. | 5,000  อบต. | 5,000  อบต. | 5,000อบต. | ตามความเหมาะสม | ผู้ปกครองมีเจคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา | ศพด.อบต.เสาเดียว |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 20 | โครงการประกันคุณภาพภายใน | เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ | ครูผู้ดูแลเด็ก ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ๕,๐๐๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | นักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อรองรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย  อายุ ๓-๕ ปี | ๒๗,๕๒๐  อบต. | ๒๗,๕๒๐  อบต. | ๒๗,๕๒๐  อบต. | ๒๗,๕๒๐  อบต. | ๒๗,๕๒๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | เด็กปฐมวัย ๓-๕ ปีได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 22 | โครงการพัฒนาหลักสูตร | เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ๑,๐๐๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 23 | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | เด็กทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง | เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | 3,000  อบต. | ตามความเหมาะสม | เด็กทุกคนมีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 24 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบริการอินเตอร์เน็ต | เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชน | ประชาชนในเขตตำบลเสาเดียว | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | 10,000  อบต. | ตามความเหมาะสม | ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารได้สะดวกขึ้น | กองการศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 25 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย  อายุ ๓-๕ ปี | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | เด็กปฐมวัย ๓-๕ ปีได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง | ศพด.อบต.เสาเดียว |
| 26 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | เพื่อรองรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ๑๒,๘๐๐  อบต. | ตามความเหมาะสม | เด็กปฐมวัย ๓-๕ ปีได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง | ศพด.อบต.เสาเดียว |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | |  | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์โครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอหนองหงส์ | -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ | ตามโครงการของอำเภอหนองหงส์ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | -ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนาและร่วมกิจกรรมทางศาสนา  -ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด  กองการ ศึกษาฯ |
| 2 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดี ดำรงรักษาสถาบันสำคัญของชาติไว้ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีความจงรักภักดี สถาบันสำคัญของชาติคงอยู่ต่อไป | สำนักปลัด |
| 3 | ประเพณีวันลอยกระทง | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่สืบไป | กองการ ศึกษาฯ |
| 4 | จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม | ผู้สูงอายุ จำนวน ๗๐๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่สืบไป | กองสวัสดิการ |
| 5 | ส่งเสริมประเพณีวันแห่เทียนพรรษา | เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนา | วัด และสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่ จำนวน ๘ แห่ง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนา | กองการ ศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับเด็กและชุมชน | เด็กและชุมชน มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย | ๕๐๐,๐๐๐  อบต. | - | - | - | - | 1 แห่ง | เด็กชุมชนมีลานกีฬาและออกกำลังกาย | กองการศึกษาฯ |
| 7 | แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ออกกำลังกาย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักเคารพกฎกติกา และห่างไกลจากยาเสพติด | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักเคารพกฎกติกา และห่างไกลจากยาเสพติด | กองการ ศึกษาฯ |
| 8 | แข่งขันกีฬาตำบลเสาเดียวสัมพันธ์ | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีความสามัคคี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองการ ศึกษาฯ |
| 9 | ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | -เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม ระหว่างอปท.  -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ออกกำลังกาย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักเคารพกฎกติกา และห่างไกลจากยาเสพติด | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | -เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเกิดความสามัคคีอันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาและการประสานงาน-เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา | กองการ ศึกษาฯ |
| 10 | จัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกาย | จำนวน 1แห่ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง | กองการ ศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 11 | ส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองการ ศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา | เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เด็กนักเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน | กองการ ศึกษาฯ |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.หนองหงส์ โครงการจัดงานรัฐพิธี | -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้า  อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนงานรัฐพิธีต่าง ๆ  ที่กระทรวง ทบวง กรม  มอบหมาย | จำนวน ๑ แห่ง | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | -พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 3 | สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ฯ (จ.บุรีรัมย์) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | ตามโครงการ สนง.วัฒนธรรม  จ.บุรีรัมย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้คงอยู่สืบไป | กองการ ศึกษาฯ |
| 4 | เข้าร่วมงานประเพณีมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว อำเภอหนองหงส์ | เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะหอมแดงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย | กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะหอมแดงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  -เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต | กองการ ศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง จ.บุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งฯ | เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | ตามโครงการ ที่ทำการปกครอง จ.บุรีรัมย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ศิลปวัฒนธรรมประเพณียังคงอยู่สืบไป | กองการ ศึกษาฯ |
| 6 | อุดหนุนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์ โครงการบุรีรัมย์เมืองแป๊ะ | เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | ตามโครงการวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ศิลปวัฒนธรรมประเพณียังคงอยู่สืบไป | กองการ ศึกษาฯ |
| 7 | อุดหนุน ที่ทำการปกครอง  อ.หนองหงส์ โครงการการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จ.บุรีรัมย์ | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการเป็นนักกีฬาที่ดี มีน้ำใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จำนวน ๑ ทีม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | -เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก  ยาเสพติดและอบายมุข  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา | กองการ ศึกษาฯ |
| 8 | สนับสนุนกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลเสาเดียว | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง | ตามโครงการกลุ่มโรงเรียนตำบลเสาเดียว | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | สถานศึกษาทุกแห่ง | เด็กนักเรียนมีความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง | กองการ ศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน**

**4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ส่งเสริมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ปีละ ๑ ครั้ง | ตำบลได้รับการพัฒนา  ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | อบต.เคลื่อนที่สัญจร | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้าน  ต่าง ๆ | จำนวน ๓ ครั้งต่อปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนได้รับการบริการด้านต่าง ๆ | สำนักปลัด |
| 3 | ฝึกอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนทั่วไป | -เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  -เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  -ประชาชนมีรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน | -เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  -เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | -ประชาชนได้ร่วมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ระบรมราชินีนาถ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 2 | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 3 | กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ | เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะไม่ให้ตื้นเขินและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ | แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | แหล่งน้ำสาธารณะมีความสะอาด สวยงาม น้ำไม่  ตื้นเขิน และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 4 | รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อการบริหารจัดการขยะในตำบลให้ถูกวิธี | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | บ้านเมืองน่าอยู่และปลอดจากขยะ | กองสาธารณสุข |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะในชุมชนตำบลเสาเดียว | เพื่อให้แต่ละครัวเรือนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะทั้ง ๑๕ หมู่บ้านร้อยละร้อย | กอง  สาธารณสุข |
| 2 | การบริหารจัดการขยะที่เป็นพิษในตำบล | เพื่อส่งเสริมการสร้างสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน บุคลากรในสังกัด รู้จักคัดแยกขยะโดยถูกวิธี และสร้างวินัยในการทิ้งขยะ และเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชน บุคลากรในสังกัด มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะโดยถูกวิธี มีวินัยในการทิ้งขยะ และสี่ารถลดปริมาณขยะ | กอง  สาธารณสุข |
| 3 | ฝึกอบรมการบริหารจัดการและการคัดแยกขยะในโรงเรียน | เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน | สถานศึกษา  ๗ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะโดยถูกวิธี มีวินัยในการทิ้งขยะ | กอง  สาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**๖.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลตาปู่ไทรงาม หมู่ที่ ๒ | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม | จำนวน ๑ แห่ง | ๕๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ ครั้ง | ศาลตาปู่ไทรงามมีความสะอาดสวยงาม | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการเกษตร**

**7.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 2 | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ดินมีความอุดมสมบูรณ์ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 3 | อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 4 | ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 5 | ส่งเสริมพันธุ์พืช | เพื่อให้มีพันธุ์พืชในการเพาะปลูก | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีพันธุ์พืชในการเพาะปลูก | กองส่งเสริมการเกษตร |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการเกษตร**

**7.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | สนับสนุนกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี | เพื่อสนับสนุนกองทุนในการให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิต | หมู่ที่ ๑-๑๕ ต.เสาเดียว | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพิ่มรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 7 | ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ | เพื่อให้มีโรงเรือนเพาะชำกล้าต้นไม้ | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | มีกล้าต้นไม้ในการจัดสวนและปลูกป่า | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 8 | ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม | เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนในพื้นที่ตำบลตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 9 | ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในชุมชน | เพื่อส่งเสริมการการปลูกผักสวนครัวให้แต่ละครัวเรือนได้ปลูกเองเพื่อลดรายจ่าย | ประชาชนในพื้นที่ตำบลตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | ประชาชนในพื้นที่ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร**

**8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ปรับปรุงอาคารกองช่าง อบต.เสาเดียว | เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการในการช่วยเหลือและบริการประชาชน | ตามแบบกองช่างกำหนด | 3๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน ในการบริการประชาชน | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลังใหม่) | เพื่อรองรับอัตราการเพิ่มของเด็กก่อนวัยเรียน | ตามแบบกองช่างกำหนด | ๔,๐๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑ แห่ง | มีอาคารรองรับสำหรับอัตราการเพิ่มจำนวนของเด็กก่อนเกณฑ์ | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว (อาคารหลังใหม่) | เพื่อให้มีที่ให้บริการในการช่วยเหลือและบริการประชาชนอย่างสะดวก | ตามแบบกองช่างกำหนด |  | 15,0๐๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑ แห่ง | มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน ในการบริการประชาชน | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | เพื่อใช้สำหรับจอดรถยนต์และจอดรถจักรยานยนต์เพียงพอ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่จอดรถเพียงพอและเป็นระเบียบเรียบร้อย | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ แห่ง | มีที่จอดรถเพียงพอและเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองการศึกษาฯ |
| 5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ดอกไม้รอบบริเวณศูนย์เด็ก | เพื่อให้ศูนย์เด็กมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อเด็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | - | - | 200,000  . | - | - | ๑ แห่ง | ศูนย์เด็กมีบรรยากาศดีเอื้อต่อการเรียนรู้และผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ | กองการศึกษาฯ |
| 6 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณ อบต.เสาเดียว | เพื่อให้มีห้องน้ำการในการช่วยเหลือและบริการประชาชน | ตามแบบกองช่างกำหนด | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | มีห้องน้ำ ในการบริการประชาชน อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร**

**8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนา อปท.ให้แก่ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน และลูกจ้าง | เพื่อให้สี่ารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | บุคลากร จำนวน ๗๐ คน | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 2 | ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน | เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฎิบัติงาน | บุคลากร จำนวน ๗๐ คน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | บุคลากรมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ | สำนักปลัด |
| 3 | ฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น | เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฎิบัติงาน | บุคลากร จำนวน ๗๐คน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | เกิดความภาคภูมิใจ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ อย่างสุจริตและยุติธรรม | สำนักปลัด |
| 4 | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ | บุคลากรจำนวน ๘๐ คน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | บุคลากร และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา | คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ % | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา | ศพด.อบต.เสาเดียว |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร**

**8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | กิจกรรม ๕ ส. | เพื่อเสริมสร้างกระบวนงานที่เป็นระบบและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | องค์กรสะอาด บริการประชาชนได้อย่ารวดเร็ว | กองคลัง |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | เพื่อจูงใจให้ประชาชนกระตือรือร้นในการเสียภาษี | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | สี่ารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและรวดเร็ว | กองคลัง |
| 8 | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเก็บภาษี | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 9 | เลือกตั้ง/ซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |
| 10 | รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย | จำนวน ๕ ครั้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |
| ๑1 | “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” | เพื่อรักษาคูคลองและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี | กองการเกษตร |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร**

**8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๑2 | “ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” | เพื่อรักษาทัศนียภาพของถนนและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี | กองสาธารณสุข |
| ๑3 | “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” | เพื่อรองรับการบริการประชาชน | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |
| ๑4 | ก่อสร้างสวนหย่อมและสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน | เพื่อรักษาทัศนียภาพของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น | ตามโครงการ อบต.เสาเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ แห่ง | ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 15 | จัดหากล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง/จุดอันตรายในชุมชน หมู่ที่ ๑-๑๕ | เพื่อป้องกันและป้องปรามมิจฉาชีพ | ติดตั้งตามความเหมาะสม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยจากอาชญากรรม | กอช่าง |
| 16 | จัดหาถังดับเพลิง/วัสดุดับเพลิงในจุดเสี่ยง/จุดอันตรายในชุมชน หมู่ที่ ๑-๑๕ | เพื่อป้องกันอัคคีภัย | ติดตั้งตามความเหมาะสม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยจากอัคคีภัย | กอช่าง |
| 17 | ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ปีละ ๑ครั้ง | - | - | - | - | - | เกิดประโยน์แก่ผู้รับบริการ | ประชาชนได้รับบริการเกิดความพึงพอใจ | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร**

**8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว | เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณศูนย์ฯ | จำนวน ๑ อัตรา | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑ คน | เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ | กองการ  ศึกษา |
| 2 | จ้างเหมาบริการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว | เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและบริเวณศูนย์ฯ | จำนวน ๑ อัตรา | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑๐8,๐๐๐ | ๑ คน | เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ | กองการ  ศึกษา |
| 3 | สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.(อปท.อื่นในเขต อ. หนองหงส์) | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. | จำนวน ๑ แห่ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง  ต่อปี | เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| 4 | สนับสนุนส่วนราชการอื่น/เอกชนและกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ | เพื่อสนับสนุนส่วนราชการอื่น/เอกชนและกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ | ตามโครงการส่วนราชการอื่นเอกชน และกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | ส่วนราชการอื่น/เอกชน ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม | สำนักปลัด |
| 5 | จ้างเหมาพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนศพด.อบต.เสาเดียว | เพื่อรับ-ส่งนักเรียนอบต.เสาเดียว | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เสาเดียว | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ๑ คน | เด็กนักเรียนเดินทางสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง | กองการศึกษาฯ |
| 6 | โครงการสรรหา บุคลากร | เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเด็ก | - | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑ คน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรที่คล่องตัว การจัดการมีคุณภาพ ตามความสามารถ | กองการศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐3**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๘ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| ๑ | จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน  ๑.๑ จัดหารถกระเช้าระบบไฮดรอลิค 1.2 จัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8 นิ้ว ต่อเทรลเลอร์ | เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวน 1 คัน  จำนวน 1 คัน | 3,000,0๐๐  475,000 | -  - | -  - | -  - | -  - | ตามความเหมาะสม | สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง  กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ. ๐2/1**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6– ๒๕70)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑ | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านเสาเดียว ต.เสาเดียว-บ้านหนองตราดใหญ่ ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนนคอนกรีตกว้าง ๖ เมตร  ยาว ๖,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของทางหลวงชนบท | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  อบจ. | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง,  ขอรับงบสนับสนุน |
| ๒ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๑๓ –ตำบลสระทอง | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๒๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร | ๓,๔๕๖,๐๐๐  อบจ. | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| ๓ | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 5 เมตรยาว ๑,8๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  9,0๐๐ ตารางเมตร | 4,72๖,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| ๔ | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหนอเต่า หมู่ที่ 7 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 6 เมตรยาว 43๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,58๐ ตารางเมตร | 1,344,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ. ๐2/1**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว ๑,3๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,2๐๐ ตารางเมตร | 2,773,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านนายาว หมู่ที่ 10 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว 1,65๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,60๐ ตารางเมตร | 3,519,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 6 เมตรยาว  6๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,6๐๐ ตารางเมตร | 1,874,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 6 เมตรยาว 60๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,60๐ ตารางเมตร | 1,800,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว 2,90๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  11,60๐ ตารางเมตร | 5,800,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ. ๐2/1**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 | เพื่อให้การคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว  3๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,2๐๐ ตารางเมตร | 643,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ สาย | การคมนาคมสะดวก | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 11 | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 348,150 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 12 | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบกองช่างกำหนด | 405,120 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 13 | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร | 765,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 14 | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อการคมนาคมสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตารางเมตร | 957,000 |  |  |  |  | 1 สาย | อุบัติเหตุลดลง | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |

**รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ. ๐2/1**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6– ๒๕70)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(รายละเอียดโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| 1 | ขุดลอกหนองนายาว บ้านนายาว หมู่ที่ 10ตำบลเสาเดียว | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 350X 35๐ X 4 เมตรปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 536,300 ลูกบาศก์เมตร | - | 28,733,๐๐๐  ขอสนับสนุน | - | - | - | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| ๒ | ขุดลอกสระน้ำหนองหว้า บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3  หมู่ที่ ๙บ้านหนองกก | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 135X 26๐ X 7 เมตรปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 142,817.67. ลูกบาศก์เมตร |  | 4,452,๐๐๐  ขอสนับสนุน | - | - | - | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 3 | ขุดลอกหนองใหม่  หมู่ที่ ๙บ้านหนองกก | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 1๐๐ X 15๐ X ๔ เมตรปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 37,827.91 ลูกบาศก์เมตร | 1,340,๐๐๐  ขอสนับสนุน | - | - | - | - | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |
| 4 | ขุดลอกหนองใหม่  หมู่ที่ ๙บ้านหนองกก | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค | ขนาด 165X 37๐ X 5 เมตรปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 246,181. ลูกบาศก์เมตร |  | 10,890,๐๐๐  ขอสนับสนุน | - | - | - | ๑ แห่ง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค | กองช่าง  ขอรับงบสนับสนุน |

**ส่วนที่ ๔**

**การติดตามประเมินผล**

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนำเสนอดังนี้

**๖.๑  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล**

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘หมวด ๖ข้อ๒๘กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑)    สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒)    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓)    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔)    หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕)    ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

**ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

(๑)    กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)    ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

(๔)    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**๖.๒  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล**

                วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรูปแบบการติดตามประเมินผลที่คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

|  |
| --- |
| **แบบรายงาน** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบประเมินผลแผนฯ  (Input) |  | แบบติดตามแผนฯ  (Process) |  | แบบประเมินผลแผนฯ  (Output) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบที่ ๑  การประเมินการจัดทำพัฒนาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | แบบที่ ๒  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ |

|  |
| --- |
| แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม |

|  |
| --- |
| แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ |

**แบบที่ ๑** **การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไรแบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยส่วนที่ ๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่ ๒  ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๓ข้อ๒ส่วน คือ ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๖ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗ข้อ (สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการ ตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

**แบบที่ ๒         แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ประเด็น คือ

  (๑) การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๕ปี

(๒) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

                                แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๔ส่วน คือ

**ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป**

-          ชื่อหน่วยงาน

-          ไตรมาสที่รายงาน

**ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๕ปี**

-          จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕ ปี

-          จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

-          ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี

-          จำนวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

-          การเบิกจ่ายงบประมาณ

**ส่วนที่ ๓   ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

-          โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

**ส่วนที่ ๔   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

**แบบที่ ๓/๑              แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน   ๓ ส่วน คือ

(๑) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(๒) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ

(๓) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๓ ส่วน คือ

**ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป**

-          ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-          วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

**ส่วนที่ ๒   ยุทธศาสตร์และโครงการใน ปีพ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕**

-          ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

**ส่วนที่ ๓   ผลการดำเนินงาน**

-          ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

-          ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

**แบบที่ ๓/๒              แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๒ส่วน คือ

**ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป**

-          เพศ

-          อายุ

-          การศึกษา

-          อาชีพหลัก

**ส่วนที่ ๒   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

๑)      การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒)      การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓)      การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔)      การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕)      ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖)      การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗)      ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

๘)      การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๙)      ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

**แบบที่ ๓/๓              แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**แต่ละยุทธศาสตร์**

เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย

**ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70**

**ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป**

-          เพศ

-          อายุ

-          การศึกษา

-          อาชีพหลัก

**ส่วนที่ ๒   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๑)      มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒)      มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓)      การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔)      มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

๕)      การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖)      การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗)      ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘)      ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

**๖.๓  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*