**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

**คำนำ**

 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แบบ ได้แก่การปกครองส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) การปกครองส่วนภูมิภาค(จังหวัด อำเภอ) และการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีรูปแบบการปกครองที่หลากหลายส่วนรูปแบบของการพัฒนาของท้องถิ่นแตกต่างกันไปด้วย และมีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ แนวทางการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นจึงออกมาในรูปแบบที่ต่างคนต่างทำกันไป รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะจัดการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในส่วนของอำนาจหน้าที่ต่าง ๆให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน และปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ

 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นแผนแม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเอง ขั้นตอนของการจัดทำและการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของอำเภอ จังหวัด และประเทศต่อไป

 ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีกระบวนการจัดทำที่หลากหลายและมีองค์กรประชาชนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการที่ระเบียบกำหนดในการจัดทำเป็นอย่างมากและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 จากการร่วมมือของส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรประชาชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงได้มาเป็นแผนดำเนินการประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำแผนดำเนินการประจำปี จึงขอขอบพระคุณผู้ที่ส่วนร่วมในการจัดทำทุกท่าน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว นำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

 คณะผู้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

**สารบัญ**

 หน้า

ส่วนที่ 1 -บทนำ 1

 -วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

 -ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑-2

 -ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

 -บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๓–๕

 -บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ๖–41

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

* 1. **ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

 แผนการดำเนินงานประจำปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

 นอกจากนั้นแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความสำพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนการดำเนินงานมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลา

หนึ่งปี

 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**1.2วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1.2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

 1.2.2 เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

 1.2.3เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

 1.2.4 เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะถึงขั้นตอนในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน

 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปรวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน

* 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-2-

* 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 2.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 บทนำ

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

* บทนำ
* วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
* ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
* ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

* บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน**

การจัดทำแผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

**- ๓ -**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
|  1.ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  และการผังเมือง1.2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 256 | 30.867.41 | 10,886,000233,000 | 34.590.71 | กองช่างสำนักปลัด |
| **รวม** | **31** | **38.27** | **11,119,000** | **35.29** | **-** |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต2.1การ๒.๑พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี2.2การ๒.๒ พัฒนาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ2.3การ๒.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ2.1 | 91022 | 11.1112.352.472.47 | 771,00013,840,88430,00080,0002 | 2.4543.980.090.25 | กองสาธารณสุขฯกองสวัสดิการฯกองสาธารณสุขฯกองสวัสดิการฯ |
| **รวม** | **23** | **28.39** | **14,721,884** | **46.77** | **-** |

**- ๔ -**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
|  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น1.ยุทธศ3.1 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษา3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น3.3 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | 871 | 9.888.641.23 | 4,050,396205,000120,000 | 12.870.650.38 | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯสำนักปลัดฯกองการศึกษาฯ |
|  | **16** | **19.75** | **4,375,396** | **13.90** | **-** |
| า4. ยุท ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน4.2 นำบริการไปสู่ประชาชน | -1 | -1.23 | -20,000 | -0.06 | -สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.23** | **20,000** | **0.06** | **-** |
| สสสสส 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 สร้างจิตสำนึกและการตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 5. | 21 | 2.471.23 | 35,00050,000 | 0.110.15 | กองส่งเสริมการเกษตรกองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | **3** | **3.70** | **85,000** | **0.26** | **-** |

**- ๕ -**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
|  6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  | - | - | - | - | - |
|  **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.ยุทธ7 ๗.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร7**.**1 ส่งเสริมการเกษตร | 1 | 1.23 | 40,000 | 0.12 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **1** | **1.23** | **40,000** | **0.12** | **-** |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 8.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน8.2 พั ๘.๒ พัฒนาบุคลากร8.1 พั 8.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้8.4 ส่งเ ๘.๔ ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่งส่ง | 1311 | 1.233.701.231.23 | 923,80080,00050,00050,000 | 2.930.250.150.15 | สำนักปลัด , กองคลังกองช่าง , กองการศึกษาสำนักปลัดกองคลังสำนักปลัด |
| **รวม** | **6** | **7.41** | **1,103,800** | **3.48** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **81** | **100** | **31,465,080** | **100** | **-** |

**- ๖ -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**๑. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖5** | **พ.ศ. 25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑๒๓4 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าโซล่าเซลล์ซ่อมระบบประปาใน อบต.เสาเดียวอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียวอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมพาดสาย ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในพื้นที่ตำบลเสาเดียวตามที่ชำรุดเสียหายจริงเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียวเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมพาดสาย ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว | 3๐,๐๐๐.-2๐,๐๐๐.-50,0๐๐.-50,000.- | หมู่ที่ ๑-๑๕หมู่ที่ ๕หมู่ที่ 1-1๕หมู่ที่ 1-1๕ | กองช่างกองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๗ -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย | 545,๐๐๐.- | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๘-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑**. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย-ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรสภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 385,๐๐๐.-475,๐๐๐.- | หมู่ที่ 7หมู่ที่ 15 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๙-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๘๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนายาว หมู่ที่ 10  | -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย-ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง4.00 เมตรยาว200 เมตรหนา 0.15 เมตรมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า800 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 385,๐๐๐.-475,๐๐๐.- | หมู่ที่ 5,6หมู่ที่ 10 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-10-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1011 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) บ้านนาอุดมหมู่ที่ 14เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองกกหมู่ที่ 9 | -ดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ท่อ (คสล.)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.30 เมตร (เต็มท่อน) จำนวน 109 ท่อนท่อ (คสล.)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร (ครึ่งท่อน) จำนวน 134 ท่อนระยะทาง 243 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย-ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ระยะทาง250 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 110,๐๐๐.-457,๐๐๐.- | หมู่ที่ 14หมู่ที่ 1 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-11-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1213 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้ายดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองไผ่หมู่ที่13กว้าง4เมตรยาว460เมตรหนาเฉลี่ย0.07เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า128ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ1ป้าย | 221,๐๐๐.-99,๐๐๐.- | หมู่ที่ 3หมู่ที่ 13 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-12-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1415 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านห้วยก้อมหมู่ที่ 11 | ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 175 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้ายดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านห้วยก้อมหมู่ที่ 11กว้าง3เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า210ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 139,๐๐๐.-166,๐๐๐.- | หมู่ที่ 1หมู่ที่ 11 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-13-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1617 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านไทรงามหมู่ที่2ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านสระคูณหมู่ที่12 | ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านไทรงามหมู่ที่2กว้าง3เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า210ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้ายดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านสระคูณหมู่ที่12 กว้าง 3 เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 166,๐๐๐.-253,๐๐๐.- | หมู่ที่ 2หมู่ที่ 13 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-14-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1819 20 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.เสาเดียวหมู่ที่ 5ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้บริหารท้องถิ่น อบต.เสาเดียว หมู่ที่ 5ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เสาเดียว หมู่ที่ 5 | ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.เสาเดียวตามแบบแปลนที่ อบต.เสาเดียวกำหนดดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้บริหารท้องถิ่น อบต.เสาเดียว หมู่ที่ 5ตามแบบแปลนที่ อบต.เสาเดียวกำหนดดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เสาเดียว หมู่ที่ 5ตามแบบแปลนที่ อบต.เสาเดียวกำหนด | 130,๐๐๐.-150,๐๐๐.-259,000.- | หมู่ที่ 5หมู่ที่ 5หมู่ที่ 5 | กองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๑5-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | 205,000.- | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | 6,000.- | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๑6-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 24 25 | ค่าไฟฟ้าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความควบคุมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร-ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร | 40,000.-4,726,000.-1,344,000.- | หมู่ที่ 3หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 | กองการศึกษากองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๑7 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑**.ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๒แนวทางการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 ๒ ๓ | -โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิงลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ | 5,000.-๒๐,๐๐๐.-2๐,๐๐๐.- | ตำบลเสาเดียวตำบลเสาเดียวจังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๑8 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑**.ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  456 | -โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว-จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ฯลฯ | 3๐,๐๐๐.-30,000.-128,000.- | อบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวจังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 19 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.1แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 3 4 5 6 7 8 9 | -โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตราจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉินจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ค่าจัดซื้อทรายอะเบทค่าจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-15ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง ยุงลาย | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ หรืออาสาสมัครสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจำนวน ๑ กองทุนเพื่อประจำรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลงยุงลาย เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามโครงการฯ | 5,000.-120,000.-108,000.-108,000.-10,000.-45,000.-50,000.-300,000.- 25,000.- | หมู่ที่ ๑-๑๕ต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวหมู่ที่ ๑-๑๕ต.เสาเดียวอบต.เสาเดียว | กองสาธารณสุขกองคลังกองสาธารณสุขกองสาธารณสุขกองสาธารณสุขกองสาธารณสุขฯกองสาธารณสุขกองสาธารณสุขกองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 20 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๒**.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๒แนวทางการพัฒนาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  ๑ ๒ ๓ ๔678910 | -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์-อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลฯ-สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กบท.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำรองจ่าย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตำบล-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (งบถ่ายโอน)-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลฯสมทบกองกองทุนฯตามหนังสือกระทรวงฯคำณวณอัตราร้อยละ 1ตามหนังสือสั่งการจ่ายตาม พรบ.เงินทดแทนฯเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้ตามความเหมาะสม | 9,186,4๐๐.-3,864,๐๐๐.-72,๐๐๐.-๑0,000.-10,000.-383,688.-107,796.-7,000.-200,000.- | ในเขตพื้นที่ต.เสาเดียวในเขตพื้นที่ต.เสาเดียวในเขตพื้นที่ต.เสาเดียวสนง.เหล่ากาชาดจ.บุรีรัมย์อบต.อบต.อบต.อบต.อบต. | กองสวัสดิการฯกองสวัสดิการฯกองสวัสดิการฯกองสวัสดิการฯกองสวัสดิการฯ กองคลังกองคลังกองคลังกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 21 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ 2 | -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันกลุ่มเสี่ยง บำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน | 1๐,๐๐๐.-20,000.- | อำเภอหนองหงส์เทศบาลตำบลห้วยหิน | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 22 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  12 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไปโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฯ | 30,000.-50,000.- | อบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียว | กองสวัสดิการฯกองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-23-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1 | -ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน๗ แห่ง จำนวน ๔60 คนอัตราคนละ ๗.๓๗.-บาท จำนวน ๒๖๐ วัน-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียวจำนวน 12๐คนอัตราคนละ ๗.๓๗ บาทจำนวน ๒๖๐ วัน  | 881,452.-229,944.- | -โรงเรียนในเขตพื้นที่7 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 24-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๒ | -ค่าอาหารกลางวัน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 120 คน อัตราคนละ ๒1 บาท จำนวน ๒๔๕ วัน -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน๗ แห่ง จำนวน ๔60คนในอัตราคนละ ๒1.-บาท จำนวน ๒๐๐ วัน | 617,4๐๐.-1,932๐๐0.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว-โรงเรียนในเขตพื้นที่7 แห่ง | กองการศึกษากองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 25-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** |  **รายละเอียดของ** **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** |  **สถานที่** **ดำเนินการ** |  **หน่วย** **ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  ๓ ๔ | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)-จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน 120 คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโดยกำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อการสันทนาการและนันทนาการ เช่น การละเล่นต่าง ๆ การประกวดหรือแข่งขันต่างๆการจัดค่าของรางวัลค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 204,000.-5๐,๐๐๐.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียว | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒6-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** |  **รายละเอียดของ** **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** |  **สถานที่** **ดำเนินการ** |  **หน่วย** **ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 56 7 8 | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน 120 คน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 51,600.-36,000.-24,000.-24,000.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒7 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1๒ | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง-ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีวันลอยกระทง-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ | 8๐,000.-1๐,๐๐๐.- | อบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียว | กองการศึกษาฯสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒8 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 34 | -ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาโครงการเข้าร่วมงานประเพณี มหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาวอำเภอหนองหงส์ ประจำปี 2566 | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมงานประเพณี มหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาวอำเภอหนองหงส์ ประจำปี 2566 | 5๐,000.-3๐,๐๐๐.- | อบต.เสาเดียวอ.หนองหงส์ | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒9 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 567 | -อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖6-ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีอุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอำเภอหนองหงส์ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี๒๕๖6-จัดกิจกรรมเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ เป็นต้นเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ | ๑๐,000.-10,000.-15,๐๐๐.- | เขาพนมรุ้งอำเภอหนองหงส์อำเภอหนองหงส์ | กองการศึกษาฯสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 30 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | -แข่งขันกีฬาตำบลเสาเดียวสัมพันธ์ | -จัดแข่งขันกีฬา สากลกีฬาพื้นบ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน | ๑2๐,๐๐๐.- | ต.เสาเดียว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 31 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

4.**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน**

**4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน**

**4.2 แนวทางการพัฒนานำบริการไปสู่ประชาชนในชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (สัญจร) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ (สัญจร) จัดชุดบริการเคลื่อนที่ ให้บริการนอกสถานที่ จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนชุมชน การรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ | 20,000.- | 15 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 32-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1 2 | -โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการรณรงค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลเสาเดียว | - ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ | 15,000.-20,000.- | พื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลเสาเดียว | กองส่งเสริมการเกษตรกองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 33-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  ๑ | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้งการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้งการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | 5๐,๐๐๐.- | หมู่ที่ 1-15 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**- 34-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**7.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร**

**7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** |  **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |  **พ.ศ. 25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | -ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน | 4๐,๐๐๐.- | อบต.เสาเดียว/ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์/ต่างจังหวัด | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 35 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

 **8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** |  **หน่วย** **ดำเนินการ** | **25๖5** |  **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1 | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน | เก้าอี้ทำงานนักบริหารท้องถิ่นจำนวน 1 ตัว | 6,72๐.- | อบต.เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานจำนวน 1 ตัว | 2,60๐.- | อบต.เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว |  5,100.- | อบต.เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ประธานสภา อบต.เสาเดียว จำนวน 1 ตัว | 6,720.- |  อบต. เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 6,720.- |  อบต. เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด | 85,600.- |  อบต. เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง | 18,500.- |  อบต. เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓6 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **25๖5** | **25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) | ชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด | 13,5๐๐.- | อบต.เสาเดียว |  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานนักบริหารท้องถิ่นจำนวน 1 ตัว |  28,500.- |  อบต. เสาเดียว |  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานนักบริหารท้องถิ่น(รองปลัดอบต.)จำนวน 1 ตัว | 7,300 |  อบต. เสาเดียว |  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 28,5๐๐.- |  อบต. เสาเดียว |  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตัว | 6,3๐๐.- | อบต.เสาเดียว |  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 7,300.- | อบต.เสาเดียว |  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชุดโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 8,000.- | อบต.เสาเดียว |  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน10 ตัว | 19,500.- | อบต.เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓7 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |  **พ.ศ. 2565** |  **พ.ศ. 25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด | 108,000.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจำนวน 1 เครื่อง | 7,500.- | อบต.เสาเดียว | สำนักลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จ้างที่ปรึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อปท. | 15,000.- | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว | 3,14๐.- | อบต.เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกจำนวน 1 ตู้ | 5,000.- | อบต.เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว | 8,900.- | อบต.เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17,000.- | อบต.เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 2,600.- | อบต.เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓8 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |  **พ.ศ. 2565** |  **พ.ศ. 25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจำนวน 1 เครื่อง | 7,500.- | อบต.เสาเดียว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์รับส่งนักเรียน | 108,000.- | อบต.เสาเดียว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นจำนวน 1 เครื่อง | 6,800.- | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว | 8,90๐.- | อบต.เสาเดียว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 5,100.- | อบต.เสาเดียว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกจำนวน 2 ตู้ | 10,000.- | อบต.เสาเดียว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นจำนวน 1 เครื่อง | 6,800.- | อบต.เสาเดียว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | 108,000.- | อบต.เสาเดียว |  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓9 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |  **พ.ศ. 2565** |  **พ.ศ. 25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) | เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตัว | 2,600.- | อบต.เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง | 27,900.- | อบต.เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกจำนวน 4 ตู้ | 20,000.- | อบต.เสาเดียว |  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 1 เครื่อง | 22,00๐.- | อบต.เสาเดียว |  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจำนวน 1 เครื่อง | 6,300.- | อบต.เสาเดียว |  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อสายส่งน้ำชนิด PVCขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว | 60,000.- | อบต.เสาเดียว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)จำนวน 1 เครื่อง | 105,900.- | อบต.เสาเดียว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-40-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.๒แนวทางการพัฒนา บุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |  **พ.ศ. 2565** |  **พ.ศ. 25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1๒ 3  | -ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชน-ฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรัยเด็กและเยาวชน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชน-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรัยเด็กและเยาวชน | 2๐,000.-2๐,000.-40,000.- | อบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียวอบต.เสาเดียว | สำนักปลัดสำนักปลัดกองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 41 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.3ปรับปรุงและพัฒนารายได้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** **ที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |  **พ.ศ.2565** |  **พ.ศ.25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1  | -โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มข้อมูลระวางที่ดินค่ารังวัดค่าจ้างลูกจ้าง | 50,000.- | หมู่ที่ ๑-๑๕ต.เสาเดียว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.4 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |  **พ.ศ. 2565** |  **พ.ศ. 25๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1  | -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.เนื่องจากครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ  | 5๐,000.- | อบต.เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |