
**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

**คำนำ**

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แบบ ได้แก่การปกครองส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) การปกครองส่วนภูมิภาค(จังหวัด อำเภอ) และการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีรูปแบบการปกครองที่หลากหลายส่วนรูปแบบของการพัฒนาของท้องถิ่นแตกต่างกันไปด้วย และมีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ แนวทางการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นจึงออกมาในรูปแบบที่ต่างคนต่างทำกันไป รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะจัดการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในส่วนของอำนาจหน้าที่ต่าง ๆให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน และปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นแผนแม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเอง ขั้นตอนของการจัดทำและการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของอำเภอ จังหวัด และประเทศต่อไป

ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีกระบวนการจัดทำที่หลากหลายและมีองค์กรประชาชนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการที่ระเบียบกำหนดในการจัดทำเป็นอย่างมากและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

จากการร่วมมือของส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรประชาชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงได้มาเป็นแผนดำเนินการประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำแผนดำเนินการประจำปี จึงขอขอบพระคุณผู้ที่ส่วนร่วมในการจัดทำทุกท่าน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว นำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

คณะผู้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

**สารบัญ**

หน้า

ส่วนที่ 1 -บทนำ 1

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑-2

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๓–๕

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ๖–41

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

* 1. **ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานประจำปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้นแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความสำพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนการดำเนินงานมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลา

หนึ่งปี

4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**1.2วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1.2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

1.2.2 เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

1.2.3เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.4 เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะถึงขั้นตอนในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปรวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน

* 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-2-

* 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

2.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

* บทนำ
* วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
* ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
* ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

* บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน**

การจัดทำแผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

**- ๓ -**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  และการผังเมือง  1.2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็น  ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 25  6 | 30.86  7.41 | 10,886,000  233,000 | 34.59  0.71 | กองช่าง  สำนักปลัด |
| **รวม** | **31** | **38.27** | **11,119,000** | **35.29** | **-** |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  2.1การ๒.๑พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี  2.2การ๒.๒ พัฒนาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ  2.3การ๒.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  2.1 | 9  10  2  2 | 11.11  12.35  2.47  2.47 | 771,000  13,840,884  30,000  80,000  2 | 2.45  43.98  0.09  0.25 | กองสาธารณสุขฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสาธารณสุขฯ  กองสวัสดิการฯ |
| **รวม** | **23** | **28.39** | **14,721,884** | **46.77** | **-** |

**- ๔ -**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  1.ยุทธศ3.1 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนและ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษา  3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  3.3 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | 8  7  1 | 9.88  8.64  1.23 | 4,050,396  205,000  120,000 | 12.87  0.65  0.38 | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัดฯ  กองการศึกษาฯ |
|  | **16** | **19.75** | **4,375,396** | **13.90** | **-** |
| า4. ยุท ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน  4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน  4.2 นำบริการไปสู่ประชาชน | -  1 | -  1.23 | -  20,000 | -  0.06 | -  สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.23** | **20,000** | **0.06** | **-** |
| สสสสส 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.1 สร้างจิตสำนึกและการตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย  5. | 2  1 | 2.47  1.23 | 35,000  50,000 | 0.11  0.15 | กองส่งเสริมการเกษตร  กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | **3** | **3.70** | **85,000** | **0.26** | **-** |

**- ๕ -**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.ยุทธ7 ๗.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  7**.**1 ส่งเสริมการเกษตร | 1 | 1.23 | 40,000 | 0.12 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **1** | **1.23** | **40,000** | **0.12** | **-** |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร  8.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  8.2 พั ๘.๒ พัฒนาบุคลากร  8.1 พั 8.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้  8.4 ส่งเ ๘.๔ ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ส่งส่ง | 1  3  1  1 | 1.23  3.70  1.23  1.23 | 923,800  80,000  50,000  50,000 | 2.93  0.25  0.15  0.15 | สำนักปลัด , กองคลัง  กองช่าง , กองการศึกษา  สำนักปลัด  กองคลัง  สำนักปลัด |
| **รวม** | **6** | **7.41** | **1,103,800** | **3.48** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **81** | **100** | **31,465,080** | **100** | **-** |

**- ๖ -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**๑. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖5** | | | **พ.ศ. 25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑  ๒  ๓  4 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าโซล่าเซลล์  ซ่อมระบบประปาใน อบต.เสาเดียว  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมพาดสาย ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในพื้นที่ตำบลเสาเดียว  ตามที่ชำรุดเสียหายจริง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมพาดสาย ในเขตพื้นที่ตำบลเสาเดียว | 3๐,๐๐๐.-  2๐,๐๐๐.-  50,0๐๐.-  50,000.- | หมู่ที่ ๑-๑๕  หมู่ที่ ๕  หมู่ที่ 1-1๕  หมู่ที่ 1-1๕ | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๗ -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 | -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย | 545,๐๐๐.- | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๘-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑**. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖  ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 15 | -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย  -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรสภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 385,๐๐๐.-  475,๐๐๐.- | หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 15 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๙-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๘  ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนายาว หมู่ที่ 10 | -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย  -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง4.00 เมตรยาว200 เมตรหนา 0.15 เมตรมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า800 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 385,๐๐๐.-  475,๐๐๐.- | หมู่ที่ 5,6  หมู่ที่ 10 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-10-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10  11 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) บ้านนาอุดม  หมู่ที่ 14  เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตบ้านหนองกก  หมู่ที่ 9 | -ดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ท่อ (คสล.)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.30 เมตร (เต็มท่อน) จำนวน 109 ท่อนท่อ (คสล.)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร (ครึ่งท่อน) จำนวน 134 ท่อนระยะทาง 243 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย  -ดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ระยะทาง250 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 110,๐๐๐.-  457,๐๐๐.- | หมู่ที่ 14  หมู่ที่ 1 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-11-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12  13 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3  ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 | ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย  ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองไผ่หมู่ที่13กว้าง4เมตรยาว460เมตรหนาเฉลี่ย0.07เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า128ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ1ป้าย | 221,๐๐๐.-  99,๐๐๐.- | หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 13 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-12-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14  15 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1  ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านห้วยก้อมหมู่ที่ 11 | ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 175 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย  ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านห้วยก้อมหมู่ที่ 11กว้าง3เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า210ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 139,๐๐๐.-  166,๐๐๐.- | หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 11 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-13-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16  17 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านไทรงามหมู่ที่2  ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านสระคูณหมู่ที่12 | ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านไทรงามหมู่ที่2กว้าง3เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า210ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย  ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านสระคูณหมู่ที่12 กว้าง 3 เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย | 166,๐๐๐.-  253,๐๐๐.- | หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 13 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-14-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18  19    20 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.เสาเดียว  หมู่ที่ 5  ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้บริหารท้องถิ่น  อบต.เสาเดียว หมู่ที่ 5  ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  อบต.เสาเดียว หมู่ที่ 5 | ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.เสาเดียวตามแบบแปลนที่ อบต.  เสาเดียวกำหนด  ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้บริหารท้องถิ่น  อบต.เสาเดียว หมู่ที่ 5ตามแบบแปลนที่ อบต.เสาเดียวกำหนด  ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เสาเดียว  หมู่ที่ 5ตามแบบแปลนที่ อบต.เสาเดียวกำหนด | 130,๐๐๐.-  150,๐๐๐.-  259,000.- | หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 5 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๑5-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | 205,000.- | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว | 6,000.- | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๑6-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23  24  25 | ค่าไฟฟ้า  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2(เงินอุดหนุน  เฉพาะกิจ)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7(เงินอุดหนุน  เฉพาะกิจ) | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความควบคุมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร  -ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร | 40,000.-  4,726,000.-  1,344,000.- | หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 7 | กอง  การศึกษา  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๑7 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑**.ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๒แนวทางการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  ๒  ๓ | -โครงการตั้งจุดบริการ  ประชาชนช่วงเทศกาล  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับวินัยจราจร  จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินการป้องกัน และ  ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  เทศกาลวันสำคัญ เช่น  เทศกาลปีใหม่ เทศกาล  สงกรานต์ เป็นต้น  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ  ฝึกอบรมให้ความรู้ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ | 5,000.-  ๒๐,๐๐๐.-  2๐,๐๐๐.- | ตำบลเสาเดียว  ตำบลเสาเดียว  จังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๑8 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๑**.ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่**

**๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4  5  6 | -โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ  การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย  -โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด  ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์การบริหารส่วน  ตำบลเสาเดียว  -จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครง  การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ  การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครง  การฝึกอบรมทบทวนชุด  ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์การบริหารส่วน  ตำบลเสาเดียว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ฯลฯ | 3๐,๐๐๐.-  30,000.-  128,000.- | อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว  จังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 19 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.1แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | -โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน  สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม  โครงการสัตว์ปลอดโรคคน  ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  เงินสมทบกองทุนหลัก  ประกันสุขภาพท้องถิ่น  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ  ยนต์จำนวน 1 อัตรา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่  ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ  การแพทย์  ค่าจัดซื้อทรายอะเบท  ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-15  ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง  ยุงลาย | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้บุคลากร  ผู้รับผิดชอบ หรืออาสาสมัคร  สมทบกองทุนหลัก  ประกันสุขภาพท้องถิ่น  จำนวน ๑ กองทุน  เพื่อประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน  เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่  เพื่อจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง  ยุงลาย  เพื่อจัดซื้อทรายอะเบท  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการพระราชดำริด้าน  สาธารณสุข  ตามโครงการฯ | 5,000.-  120,000.-  108,000.-  108,000.-  10,000.-  45,000.-  50,000.-  300,000.-  25,000.- | หมู่ที่ ๑-๑๕  ต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว  หมู่ที่ ๑-๑๕  ต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว | กอง  สาธารณสุข  กองคลัง  กอง  สาธารณสุข  กอง  สาธารณสุข  กอง  สาธารณสุข  กอง  สาธารณสุขฯ  กอง  สาธารณสุข  กอง  สาธารณสุข  กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 20 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๒**.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๒แนวทางการพัฒนาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑  ๒  ๓  ๔  6  7  8  9  10 | -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  -เบี้ยยังชีพคนพิการ  -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  -อุดหนุนสำนักงาน  เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการจัดหารายได้  เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ  กุศลฯ  -สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กบท.  เงินสมทบกองทุนประกัน  สังคม  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  สำรองจ่าย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ ในตำบล  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ  คนพิการ  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ (งบถ่ายโอน)  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  สำนักงานเหล่ากาชาด  จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการ  จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม  สาธารณกุศลฯ  สมทบกองกองทุนฯตามหนัง  สือกระทรวงฯ  คำณวณอัตราร้อยละ 1  ตามหนังสือสั่งการ  จ่ายตาม พรบ.เงินทดแทนฯ  เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ  จำเป็นได้ตามความเหมาะสม | 9,186,4๐๐.-  3,864,๐๐๐.-  72,๐๐๐.-  ๑0,000.-  10,000.-  383,688.-  107,796.-  7,000.-  200,000.- | ในเขตพื้นที่  ต.เสาเดียว  ในเขตพื้นที่  ต.เสาเดียว  ในเขตพื้นที่  ต.เสาเดียว  สนง.เหล่า  กาชาด  จ.บุรีรัมย์  อบต.  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. | กองสวัสดิการฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสวัสดิการฯ  กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 21 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.3 แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑  2 | -อุดหนุนที่ทำการปกครอง  อำเภอหนองหงส์ในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  อุดหนุนสำนักงานเทศบาล  ตำบลห้วยหินโครงการศูนย์  ปฏิบัติการร่วมในการช่วย  เหลือประชาชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด การป้องกันกลุ่ม  เสี่ยง บำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ  ยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้ม  กันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน | 1๐,๐๐๐.-  20,000.- | อำเภอหนองหงส์  เทศบาลตำบล  ห้วยหิน | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 22 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ  กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มเด็กและ  เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์  เอกสาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ  วิทยากร ค่าอาหาร ค่า  พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นในการฝึกอบรม  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครง  การฯ | 30,000.-  50,000.- | อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว | กองสวัสดิการฯ  กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-23-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | -ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เสริม (นม) สำหรับ  โรงเรียน (สพฐ.) จำนวน  ๗ แห่ง จำนวน ๔60 คน  อัตราคนละ ๗.๓๗.-บาท  จำนวน ๒๖๐ วัน  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เสริม (นม) ให้กับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เสาเดียวจำนวน 12๐  คนอัตราคนละ  ๗.๓๗ บาทจำนวน  ๒๖๐ วัน | 881,452.-  229,944.- | -โรงเรียนใน  เขตพื้นที่  7 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 24-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๒ | -ค่าอาหารกลางวัน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  กลางวัน ให้กับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 120 คน อัตรา  คนละ ๒1 บาท  จำนวน ๒๔๕ วัน  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  กลางวัน สำหรับ  โรงเรียน (สพฐ.) จำนวน  ๗ แห่ง จำนวน ๔60คน  ในอัตราคนละ ๒1.-บาท  จำนวน ๒๐๐ วัน | 617,4๐๐.-  1,932๐๐0.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเดียว  -โรงเรียนใน  เขตพื้นที่  7 แห่ง | กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 25-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓  ๔ | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน)  -จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการ  เรียนการสอน วัสดุการ  ศึกษา และเครื่องเล่น  พัฒนาการเด็ก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จำนวน 120 คน ๆ ละ  ๑,๗๐๐ บาท  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  จัดงานวันเด็กแห่งชาติโดย  กำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อ  การสันทนาการและ  นันทนาการ เช่น การละเล่น  ต่าง ๆ การประกวดหรือ  แข่งขันต่างๆการจัดค่าของ  รางวัลค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยว  กับพิธีเปิดฯลฯและค่าใช้จ่าย  อื่นๆที่จำเป็น | 204,000.-  5๐,๐๐๐.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เสาเดียว  อบต.  เสาเดียว | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒6-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5  6  7  8 | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่าหนังสือเรียน)  -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา  สำหรับศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก  อายุ 3-5 ปี  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จำนวน 120 คน  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม  พัฒนาผู้เรียนสำหรับ  ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการ  ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการ  ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 51,600.-  36,000.-  24,000.-  24,000.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เสาเดียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เสาเดียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เสาเดียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เสาเดียว | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒7 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

๓**. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  ๒ | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  -ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบัน  สำคัญของชาติ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน  การดำเนินโครงการ  ประเพณีวันลอยกระทง  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ในการปกป้องสถาบัน  สำคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบัน  พระมหากษัตริย์  ชาติและความสามัคคี  ของคนในชาติ | 8๐,000.-  1๐,๐๐๐.- | อบต.เสาเดียว  อบต.เสาเดียว | กอง  การศึกษาฯ  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒8 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3  4 | -ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา  โครงการเข้าร่วมงานประเพณี  มหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว  อำเภอหนองหงส์ ประจำปี 2566 | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินโครงการ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินโครงการเข้าร่วม  งานประเพณี มหกรรม  วันหอมแดงแข่งเรือยาว  อำเภอหนองหงส์  ประจำปี 2566 | 5๐,000.-  3๐,๐๐๐.- | อบต.เสาเดียว  อ.หนองหงส์ | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๒9 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5  6  7 | -อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด  บุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณี  ขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖6  -ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอำเภอ  หนองหงส์ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ในการดำเนินโครงการ  จัดงานประเพณี  ขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี  ๒๕๖6  -จัดกิจกรรมเช่นวันเฉลิม  พระชนมพรรษา  วันปิยมหาราช ฯลฯ  เป็นต้น  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ที่ทำการปกครองอำเภอ  หนองหงส์ | ๑๐,000.-  10,000.-  15,๐๐๐.- | เขาพนมรุ้ง  อำเภอหนองหงส์  อำเภอ  หนองหงส์ | กอง  การศึกษาฯ  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 30 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | -แข่งขันกีฬาตำบลเสาเดียว  สัมพันธ์ | -จัดแข่งขันกีฬา สากล  กีฬาพื้นบ้าน จำนวน  ๑๕ หมู่บ้าน | ๑2๐,๐๐๐.- | ต.เสาเดียว | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 31 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

4.**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน**

**4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.**ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน**

**4.2 แนวทางการพัฒนานำบริการไปสู่ประชาชนในชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่  (สัญจร) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่  (สัญจร) จัดชุดบริการเคลื่อนที่ ให้บริการนอกสถานที่ จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนชุมชน การรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ | 20,000.- | 15 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 32-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/ กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | -โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  โครงการรณรงค์และพัฒนาสิ่ง  แวดล้อมตำบลเสาเดียว | - ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน  ตามโครงการ | 15,000.-  20,000.- | พื้นที่สาธารณ  ประโยชน์  ตำบลเสาเดียว | กองส่งเสริม  การเกษตร  กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 33-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการรณรงค์และส่งเสริม  การลดปริมาณขยะการทิ้ง  การคัดแยกขยะและการกำจัด  ขยะอย่างถูกวิธีขององค์การ  บริหารส่วนตำบลเสาเดียว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดำเนินโครงการรณรงค์และ  ส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้ง  การคัดแยกขยะและการกำจัด  ขยะอย่างถูกวิธีขององค์การ  บริหารส่วนตำบลเสาเดียว | 5๐,๐๐๐.- | หมู่ที่ 1-15 | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**- 34-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**7.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร**

**7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | -ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง | -ฝึกอบรมให้ความรู้แก่  ประชาชน ตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาดูงาน | 4๐,๐๐๐.- | อบต.เสาเดียว  /ในพื้นที่  จ.บุรีรัมย์/ต่างจังหวัด | กองส่งเสริม  การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 35 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ  งาน | เก้าอี้ทำงานนักบริหารท้องถิ่นจำนวน 1 ตัว | 6,72๐.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานจำนวน 1 ตัว | 2,60๐.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับอำนวยการ  ท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 5,100.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ประธานสภา อบต.  เสาเดียว จำนวน 1 ตัว | 6,720.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน 1 ตัว | 6,720.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะไร้สาย  พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด | 85,600.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง | 18,500.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓6 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **25๖5** | | | **25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ  งาน (ต่อ) | ชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด | 13,5๐๐.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานนักบริหารท้องถิ่น  จำนวน 1 ตัว | 28,500.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานนักบริหารท้องถิ่น  (รองปลัดอบต.)จำนวน 1 ตัว | 7,300 | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 28,5๐๐.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตัว | 6,3๐๐.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 7,300.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชุดโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 8,000.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน  10 ตัว | 19,500.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓7 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ  งาน (ต่อ) | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด | 108,000.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จำนวน 1 เครื่อง | 7,500.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จ้างที่ปรึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อปท. | 15,000.- | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว | 3,14๐.- | อบต.  เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบ  ภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  จำนวน 1 ตู้ | 5,000.- | อบต.  เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบ  ภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว | 8,900.- | อบต.  เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบ  ภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17,000.- | อบต.  เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบ  ภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน  1 เครื่อง | 2,600.- | อบต.  เสาเดียว | หน่วยตรวจสอบ  ภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓8 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ  งาน (ต่อ) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จำนวน 1 เครื่อง | 7,500.- | อบต.  เสาเดียว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ  ยนต์รับส่งนักเรียน | 108,000.- | อบต.  เสาเดียว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น  จำนวน 1 เครื่อง | 6,800.- | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว | 8,90๐.- | อบต.  เสาเดียว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เก้าอี้ทำงานระดับอำนวยการ  ท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว | 5,100.- | อบต.  เสาเดียว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  จำนวน 2 ตู้ | 10,000.- | อบต.  เสาเดียว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น  จำนวน 1 เครื่อง | 6,800.- | อบต.  เสาเดียว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | 108,000.- | อบต.  เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- ๓9 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ  งาน (ต่อ) | เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตัว | 2,600.- | อบต.  เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง | 27,900.- | อบต.  เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  จำนวน 4 ตู้ | 20,000.- | อบต.  เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จำนวน 1 เครื่อง | 22,00๐.- | อบต.  เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จำนวน 1 เครื่อง | 6,300.- | อบต.  เสาเดียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อสายส่งน้ำชนิด PVC  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว | 60,000.- | อบต.  เสาเดียว | กองส่งเสริม  การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)  จำนวน 1 เครื่อง | 105,900.- | อบต.  เสาเดียว | กองส่งเสริม  การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-40-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.๒แนวทางการพัฒนา บุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  ๒  3 | -ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  ปฏิบัติงานและประโยชน์ของ  ประชาชน  -ฝึกอบรมการป้องกันและปราบ  ปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมสำหรัยเด็กและเยาวชน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินโครงการฝึกอบรม  คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  ปฏิบัติงานและประโยชน์ของ  ประชาชน  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินโครงการฝึกอบรมการ  ป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินโครงการฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมสำหรัยเด็ก  และเยาวชน | 2๐,000.-  2๐,000.-  40,000.- | อบต.  เสาเดียว  อบต.  เสาเดียว  อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 41 -**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว**

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.3ปรับปรุงและพัฒนารายได้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | -โครงการปรับปรุงแผนที่  ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ขอเพิ่มข้อมูลระวางที่ดินค่ารังวัด  ค่าจ้างลูกจ้าง | 50,000.- | หมู่ที่ ๑-๑๕  ต.เสาเดียว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร**

**8.4 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 25๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.เนื่องจากครบ  วาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่ง  ว่าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้ข้อมูล  ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง  สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม  ทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับ  ต่าง ๆ | 5๐,000.- | อบต.  เสาเดียว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |